**SMLOUVA PŘÍKAZNÍ**

**uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,**

**mezi**

městem Trutnov, IČO: 00278360, DIČ: CZ00278360, sídlo Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov

bankovní spojení: 124601/0100, Komerční banka Trutnov

zastoupené statutárním orgánem Mgr. Ivanem Adamcem, starostou města

na straně jedné jakožto příkazcem

a

dodavatelem ………………….., IČO: …………………….., sídlo …………………………

bankovní spojení: ……………………………………

zastoupené statutárním orgánem ……………………………………..

na straně druhé jakožto příkazníkem

**I.**

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je úplatné obstarání níže specifikované záležitosti příkazce příkazníkem ve veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem: „**TDS a koordinátor BOZP na akci Rekonstrukce pěší zóny v ulici Horská”**. Předpokládaná hodnota této akce je stanovena na 33,2 mil. Kč bez DPH. V rámci výkonu **technického dozoru stavby** Rekonstrukce pěší zóny v ulici Horská budou zabezpečeny zejména tyto činnosti:

**Technický dozor stavby:**

* seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby obzvlášť s projektovou dokumentací, s obsahem smluv a s obsahem příslušných správních rozhodnutí
* spolupráce s přípravářem akce příkazce před započetím prací na stavbě
* odevzdání staveniště (pracoviště) zhotoviteli a zabezpečení zápisu do stavebního (montážního) deníku
* zajištění dodržení podmínek vydaných správních rozhodnutí a vyjádření účastníků správních řízení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby
* péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby
* kontrola čerpání nákladů na provádění stavby
* projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady na provedení stavebních objektů nebo provozních souborů, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby. Ostatní dodatky a změny předkládat s vlastním vyjádřením mandantovi
* kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k likvidaci investorovi
* kontrola veškerých dodávek, zejména těch, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými
* v souladu s příslušnými smlouvami odevzdání připravených prací případným dalším zhotovitelům na jejich navazující činnosti ve spolupráci s hlavním zhotovitelem
* spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem
* spolupráce s projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu
* sledování, jestli zhotovitelé provádějí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly, apod.)
* sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách a právních předpisech
* uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby
* hlášení archeologických nálezů
* spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
* kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv a upozornění zhotovitele i objednatele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí
* kontrola řádného převzetí u uskladnění dodávek na staveništi
* průběžná fotodokumentace průběhu výstavby
* v průběhu výstavby příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby
* příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí
* kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech
* kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem
* spolupráce s koordinátorem BOZP
* účast na pravidelných a mimořádných kontrolních dnech stavby (min. 1x za 14 dnů)
* přítomnost na stavbě v rozsahu min. 2 h denně v pracovních dnech po celou dobu stavby. Pracovním dnem se rozumí každý den, kdy jsou na stavbě prováděny práce.
	1. Příkazník se zavazuje záležitost obstarat a postupovat při tom poctivě, pečlivě a s odbornou péčí, jak je vymezena v § 5 občanského zákoníku, s použitím všech prostředků, které vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, podle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy, které jsou příkazníkovi známy. Příkazník je povinen bezodkladně příkazci sdělovat všechny příkazníkem zjištěné skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či jemu známé zájmy příkazce. Od příkazcových pokynů se příkazník může odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá.
	2. Příkazník je povinen příkazci průběžně úplně a pravdivě podávat zprávy o postupu obstarávání záležitosti a jeho výsledcích, a to v ústní podobě k dotazu příkazce kdykoli.
	3. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi odměnu podle čl. III., sdělovat mu včas všechny skutečnosti a předkládat podklady, potřebné k řádnému plnění ze závazku, zřízeného touto smlouvou.
	4. Obě strany se zavazují poskytovat si při plnění ze závazku, zřízeného touto smlouvou, potřebnou součinnost.

**II.**

**Zmocněná osoba**

2.1 Příkazce zmocňuje k provedení technického dozoru stavby níže uvedenou osobu, jejíž zkušenosti byly jedním z hodnoticích kritérií v rámci veřejné zakázky s názvem „TDS a koordinátor BOZP na akci Rekonstrukce pěší zóny v ulici Horská”:

 **………………………………**

2.2 Zmocněná osoba může být změněna písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny. Příkazník je oprávněn změnit osobu dle odst.2.1 pouze ve výjimečných případech. Důvody pro změnu je příkazních povinen doložit spolu s oznámením této změny bez zbytečného odkladu. Příkazce na základě oznámení příkazníka a za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky a doloženy všechny doklady v rozsahu odst. 2.5, vydá souhlas se změnou osoby.

2.3 Za výjimečný případ ve smyslu odst. 2.2 se považuje zejména:

a) významná změna zdravotního stavu,

b) ukončení pracovního poměru, nebo obdobného vztahu,

c) ukončení poddodavatelského vztahu.

2.4 Za výjimečný případ ve smyslu odst. 2.2 se nepovažují kapacitní důvody, které mohl příkazce předvídat již v době podání nabídky.

2.5. V případě změny je příkazník povinen prokázat, že nahrazující osoba splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, ve kterém ji splnila osoba nahrazená a k nahrazující osobě doložit vždy následující doklady:

 a) doklady k prokázání profesní způsobilosti ve smyslu § 77 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále také jako „ZZVZ“) vztahující se k nahrazující osobě,

 b) prohlášení o pracovním poměru, nebo obdobném vztahu k příkazníkovi v případě, že je nahrazující osoba zaměstnancem příkazníka,

 c) v případě, že nahrazující osoba není zaměstnancem příkazníka, předloží příkazník:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti ve smyslu § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,

- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

- doklady o splnění základní způsobilosti ve smyslu § 74 ZZVZ jinou osobou (možno předložit čestné prohlášení dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce „TDS a koordinátor BOZP na akci Rekonstrukce pěší zóny v ulici Horská“) a

- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele,

d) Seznam služeb vstupujících do hodnocení osoby vykonávající funkci TDS (dle přílohy č. 6 zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce) vztahující se k nahrazující osobě včetně osvědčení objednatele, prokazující, že nahrazující osoba dosahuje minimálně stejného počtu bodů v dílčím kritériu hodnocení „Zkušenost osoby, která se má přímo podílet na plnění veřejné zakázky“ jako osoba nahrazená.

**III.**

**Odměna**

3.1 Úplata za činnost příkazníka podle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

* **Cena bez DPH: ……………………………Kč**
* **DPH: ……………………………Kč**
* **Cena vč. DPH: ……………………………Kč**

 dále jen „odměna“.

3.2 Odměna dle odst. 3.1 je sjednávána jako maximální cena za naplnění účelu zajišťované činnosti dle této smlouvy a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení či zajištění této činnosti v plném věcném i časovém rozsahu. Odměna dle odst. 3.1 je pevná a je stanovena jako nejvýše přípustná, a to bez ohledu na případné překročení předpokládané doby plnění příkazu nebo změnu rozsahu stavby v předvídatelném rozsahu, za který smluvní strany považují všechny změny, které příkazník může provést v souladu s § 222 ZZVZ. Rizika související s možnými změnami okolností plnění příkazu příkazník zohlednil v nabídkové ceně.

3.3 Odměna rovněž kryje veškeré náklady spojené s činností příkazníka podle této smlouvy. V ceně nejsou zahrnuty případné správní či jiné poplatky vyměřované v souvislosti s prováděním stavby či její kolaudací.

3.4 Odměna dle odstavce 3.1 bude hrazena na základě zálohových faktur a na základě konečné faktury. Zálohové faktury budou příkazníkem vystavovány po ukončení každého měsíce, a to na částku odpovídající 1/13 odměny, nejvýše však do dosažení 10/13 odměny. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny příkazcem. Konečnou fakturu na doúčtování celkové výše odměny je příkazník oprávněn vystavit nejprve dne, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění.

3.5 Splatnost faktur je 30 dnů od jejich doručení zástupci příkazce. Příkazce je oprávněn pozastavit úhradu fakturované záloha na odměnu nesplní-li přes písemnou výtku příkazník jednotlivou činnost dle Předmětu smlouvy řádně a včas.

3.6 Pokud v průběhu výstavby díla dojde k pozastavení prací dle čl. IV. odst. 4.3, příkazník nebude oprávněn za dobu tohoto pozastavení vystavit zálohovou fakturu.

**IV.**

**Doba plnění předmětu smlouvy**

4.1 Sjednaná činnost bude příkazníkem započata na základě výzvy v návaznosti na zahájení výstavby 14 dnů před datem předání staveniště a bude realizována po celou dobu stavby až do dne, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění. Předpokládaný termín zahájení výstavby je 8. červen 2020.

4.2 Činnost bude ukončena po řádném dokončení stavby a po vydání kolaudačního souhlasu. Předpokládaný termín ukončení výstavby je červen 2021.

4.3 Příkazce je oprávněn pozastavit nebo omezit výkon plnění dle této smlouvy v případě, že podle smlouvy o dílo se zhotovitelem díla dojde na stavbě k přerušení prací a zajišťovaných činností nebude třeba, popřípadě již bude třeba jen v omezeném rozsahu. Pozastavení plnění dle této smlouvy je vůči příkazníkovi účinné okamžikem doručení písemného oznámení příkazníkovi. O termínu znovuobnovení prací opětovnému zahájení zajišťovaných činností je příkazce povinen příkazníka písemně upozornit alespoň 3 kalendářní dny předem.

**V.**

**Zánik příkazu**

5.1 Příkaz zaniká za podmínek uvedených v občanském zákoníku.

5.2 Dojde-li k zániku příkazu, má příkazník právo na přiměřenou část odměny dle bodu 3.1. a 3.3.

**VI.**

**Pojištění příkazníka**

6.1 Příkazník je povinen být po celou dobu plnění příkazní smlouvy pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu, a to minimálně na částku ve výši 2.000.000 Kč. Příkazník předloží pojistnou smlouvu či potvrzení (certifikát) o pojištění v požadovaném rozsahu pojištění do 7 dnů ode dne uzavření této příkazní smlouvy. Nepředložení pojistné smlouvy v tomto termínu je důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany příkazce. Pro případ, že příkazník poruší povinnost být pojištěn po celou dobu plnění této smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 300 000 Kč

**VII.**

**Odpovědnost za vady, smluvní pokuty**

7.1 Příkazník odpovídá za to, že předmět plnění bude proveden řádně, v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.

7.2 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník nebude plnit povinnosti vyplývající z předmětu této smlouvy, povinnost příkazníka zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

7.3 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení příkazce s úhradou odměny, k níž je podle bodu 3.1 povinen, povinnost příkazce zaplatit příkazníkovi zákonný úrok z prodlení.

7.4 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.

7.5 Povinností zaplatit smluvní pokutu, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.

7.6 Povinnost zaplatit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

**VIII.**

**Povinnost mlčenlivosti**

8.1 Příkazník se zavazuje zachovávat mlčenlivost o údajích, tvořících obchodní tajemství příkazce a zdržet se veškerých aktivit, které by mohly poškodit dobré jméno či zájmy příkazce. Dále se příkazník zavazuje nevyužít údajů, získaných od příkazce ani těch, o nichž se dozvěděl v důsledku jeho vztahu k příkazci založeného touto smlouvou, pro sebe či pro jiného ani neumožnit jejich využití třetím osobám jinak, než za účelem řádného plnění ze závazku, zřízeného touto smlouvou. Tyto povinnosti trvají i po skončení účinnosti této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

**IX.**

**Závěrečná ujednání**

9.1 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti pak zveřejněním v registru smluv.

9.2. Pro ostatní vztahy neupravené touto smlouvou platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

9.3 Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění ze závazku zřízeného touto smlouvou, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

9.4 Příkazník výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v příkazcově evidenci smluv, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Příkazník rovněž výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna příkazcem na jeho profilu zadavatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Příkazník v této souvislosti prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.

9.5 Příkazník je srozuměn a souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném a účinném znění, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy s tím, že příkazník se podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona.

9.6 Příkazník se zavazuje, že osobní údaje poskytnuté příkazcem v souvislosti s plněním této smlouvy, bude zpracovávat pouze v zákonném rozsahu a přijme veškerá opatření k tomu, aby dodržel požadavky obecného nařízení (GDPR) tedy, že je neposkytne někomu dalšímu, zabrání jejich neoprávněnému zpracování, ztrátě nebo výmazu.

9.7 Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno náleží každé smluvní straně.

9.8 Tato smlouva se uzavírá na základě usnesení Rady města Trutnova č. ………………… ze dne ……………………..

V ............. dne ..................... V ............. dne .....................

............................ .................................

příkazce příkazník

Mgr. Ivan Adamec,

starosta města