Příloha č. 2 Zadávací dokumentace

SMLOUVA O SPRÁVĚ, PROVOZOVÁNÍ, ÚDRŽBĚ A OBNOVĚ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA TRUTNOVA

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Čl. I.

Smluvní strany

1. 	Objednatel:	Město Trutnov

sídlo: 	Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov

IČ: 	00278360

DIČ:	CZ00278360

zastoupen:	Ing. arch. Michalem Rosou, starostou města

bankovní spojení: 	č.ú.: 124601/0100, Komerční banka a.s., pobočka Trutnov

(na straně jedné jako „objednatel“)

a

2. 	Dodavatel:	„(Doplní dodavatel)“

sídlo:	„(Doplní dodavatel)“

IČ:		„(Doplní dodavatel)“

DIČ:		„(Doplní dodavatel)“

zastoupen:		„(Doplní dodavatel)“

bankovní spojení:	„(Doplní dodavatel)“

(na straně jedné jako „dodavatel“)

(společně také jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tuto

SMLOUVU O SPRÁVĚ, PROVOZOVÁNÍ, ÚDRŽBĚ A OBNOVĚ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA TRUTNOVA

(dále jen „Smlouva“)

- Čl. II.

Úvodní ustanovení

- Objednatel uzavírá tuto Smlouvu s dodavatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné zakázky „Zajištění správy, provozu, údržby, oprav a obnovy veřejného osvětlení na území města Trutnova“, zadávané formou zadávacího řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zadávací řízení“). Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení (Zadávací dokumentaci včetně všech příloh aj.) této veřejné zakázky jakož i údaje v nabídce dodavatele, jakožto vybraného dodavatele (účastníka) v rámci příslušného zadávacího řízení, jsou platné pro plnění zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny v této Smlouvě.

- Smluvní strany prohlašují, že se před uzavřením této Smlouvy nedopustily v souvislosti se zadávacím řízením samy nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízely žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na jejíž plnění zadavatel, tj. objednatel, uzavřel s vítězným účastníkem, tj. dodavatelem, tuto Smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustily žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

- Čl. III.

- Předmět a účel Smlouvy

- Předmětem této Smlouvy je správa, provoz, údržba a obnova systému veřejného, slavnostního a speciálního osvětlení, jenž je ke dni uzavření této Smlouvy majetkem objednatele, a to:

- zařízení veřejného osvětlení (dále také jen „VO“),

- slavnostního osvětlení ((dále také jen „SO“),

- světelné dopravní značení ((dále také jen „SDZ“),

- vánočních dekorů (dále také jen „VD“),

a dále také systému veřejného, slavnostního a speciálního osvětlení, které po dobu účinnosti této Smlouvy nabude objednatel do svého majetku.

(společně dále také jen „Systém VO“).

- Objednatel konstatuje a dodavatel bere na vědomí, že Systém VO Města Trutnov obsahuje 4341 ks světelných míst (SM), a 71 ks zapínacích míst (ZM); 82 ks slavnostního osvětlení (SO); 115 ks vánočních dekorů a 25 ks světelného dopravního značení (SDZ), kdy tento stav je platný ke dni podpisu této Smlouvy, přičemž každé SM se skládá z jednoho nebo více světelných bodů (SB).

- Specifikace správy, provozu, údržby a obnovy Systému VO a funkční, technické a technologické provedení těchto činností a služeb včetně souvisejících dodávek zařízení a veškerých dílčích součástí plnění je závazně uvedeno v následujících dokumentech:

- Specifikace předmětu plnění, ve které je obecně popsána a definována náplň požadovaných služeb a jejich parametry a bližší vymezení. Specifikace předmětu plnění podle tohoto písmene je dána jako Příloha č. 1 a tvoří nedílnou součást této Smlouvy. (dále jen jako „Specifikace plnění“)

- Oceněný Výkaz výměr (tabulka nabídkových cen ROČNÍHO plnění), ve kterém je blíže specifikován rozsah (množství) plnění požadovaných služeb. Oceněný Výkaz výměr (tabulka nabídkových cen ROČNÍHO plnění) plnění podle tohoto písmene je dána jako Příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této Smlouvy. (dále jen jako „Položkový rozpočet“)

- Účelem této Smlouvy je zabezpečení správy, provozu, údržby a obnovy Systému VO spočívající v zabezpečení kvalitního a rovnoměrného osvětlení veřejných prostranství a významných objektů na území Města Trutnov, zvýšení světelné účinnosti instalovaných svítidel, zlepšení estetického vzhledu VO a optimalizaci nákladů na jejich správu, provoz, údržbu a opravy.

- Dodavatel se zavazuje v rámci plnění předmětu této Smlouvy vykonat a zajisti činnosti podrobně uvedené v čl. IV. této Smlouvy a při výkonu a zajištění termínů plnění uvedených čl. VI. této Smlouvy.

- Obě smluvní strany konstatují, že součástí předmětu plnění podle této Smlouvy není zajištění nákupu elektrické energie pro Systém VO definovaný touto Smlouvou.

- Dle dohody smluvních stran je předmětem plnění této Smlouvy provedení všech činností, prací a dodávek obsažených ve Specifikaci plnění a Položkovém rozpočtu, nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena tato Smlouva a které tvoří rámec této Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem plnění jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých dodavatel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení plnění dle této Smlouvy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci plnění podobného charakteru.

- Dodavatel se zavazuje, že při realizaci výkonů a služeb dle této Smlouvy nebude použit žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, respektive v rozporu s právními předpisy, včetně technických a bezpečnostních norem. Pokud dodavatel tento závazek poruší, je povinen na základě písemného vyzvání objednatele provést neprodleně nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese dodavatel. Pokud to nebude v rozporu s právním předpisem (včetně norem), je objednatel oprávněn i v průběhu realizace plnění této Smlouvy požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným, a dodavatel je povinen na tyto záměny přistoupit, bude-li to objektivně možné a účelné.

- Veškeré výrobky použité k montáži a instalaci v rámci plnění této Smlouvy, resp. jednotlivé komponenty instalované v rámci plnění této Smlouvy, budou dodány vždy nové (nerepasované), plně funkční, v provozuschopném stavu a budou dodány v provedení, požadavcích a parametrech dle veškerých platných technických norem a předpisů pro jejich řádný provoz a užívání, tj. budou vyhovovat zejména požadavkům bezpečnostním, technickým, kvalitativním, zdravotním apod. Instalace, montáž a provedení souvisejících prací a výkonů bude provedena vždy v souladu s požadavky objednatele sdělenými dodavateli při plnění této Smlouvy. Pokud dodavatel tento závazek poruší, je povinen na základě písemného vyzvání objednatele provést neprodleně nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese dodavatel.

- Předmět plnění této Smlouvy bude dodán v souladu s podmínkami příslušného zadávacího řízení a dále také v souladu s nabídkou dodavatele, jakožto účastníka a vybraného dodavatele v rámci předmětného zadávacího řízení. Nabídka dodavatele, jakožto účastníka a vybraného dodavatele v rámci předmětného zadávacího řízení, je platná a závazná pro plnění této Smlouvy.

- Touto Smlouvou se dodavatel zavazuje dodat objednateli předmět plnění této Smlouvy, a to za podmínek této Smlouvy. Objednatel se zavazuje převzít příslušný předmět plnění a za dodaný předmět plnění zaplatit dodavateli sjednanou cenu v souladu s touto Smlouvou.

Článek IV.

Práva a povinnosti dodavatele

- Dodavatel na základě fyzické inventury provedené objednatelem převezme ke dni zahájení plnění této Smlouvy do správy a provozování zařízení Systému VO specifikované v čl. III. této Smlouvy a zajistí jeho řádné označení. Zároveň se zařízením Systému VO bude dodavateli předán seznam aktuálních hlášek s vyznačením, které hlášky budou odstraněny odstupujícím správcem (dle závažnosti, možnosti ohrožení obyvatel a splnění termínu odstranění) a které již budou předány k odstranění dodavateli nové. Zařízení Systému VO, které bude po dobu plnění této Smlouvy nově vybudováno a stane se vlastnictvím Města Trutnov, převezme dodavatel do správy a provozování.

- Základní práva a povinnosti dodavatele v rámci plnění této Smlouvy:

  - užívat zařízení Systému VO specifikované v čl. II. odst. 1 až 3 této Smlouvy podle jeho určení a k účelu, jak je uvedeno v této Smlouvě,

  - spravovat a provozovat zařízení specifikované v čl. II. odst. 1 až 3 této Smlouvy s potřebnou odbornou péčí,

  - evidovat zařízení a technickou dokumentaci k prováděným akcím, vést a doplňovat pasport a digitální mapy spravovaného zařízení, aktualizovat databázové i grafické evidence spravovaného zařízení v souladu s prováděnými činnostmi,

  - plnit ustanovení stavebního zákona č. 183/2006 Sb.,

  - účastnit se jednání, jejichž předmětem je koncepce rozvoje VO, SO, VD,

  - provádět instalace a demontáž vánočního osvětlení a jeho uskladnění, dle pokynů objednatele,

  - účastnit se předání staveniště, přejímacích řízení a kolaudací a dále se účastnit koordinace prací subjektů, které jsou oprávněny provádět zásahy na spravovaném zařízení,

  - řešit reklamace,

  - řešit podněty na stav a zpracovávat návrhy na rozšíření spravovaného zařízení (doplnění, přeložky apod.),

  - spolupracovat s orgány státní správy při řešení jejich požadavků, koordinací nebo stížností,

  - zajišťovat vytyčování sítí,

  - stanovovat a kontrolovat dodržování technických standardů vč. podmínek pro umísťování a připojování zařízení třetích stran na spravované zařízení

  - jednat s majiteli a správci vegetace (umístění a prořez zeleně),

  - zajistit a kontrolovat zapínání a vypínání zařízení dle časů HDO,

  - evidovat podklady a zpracovávat hlášení o stavu přírůstků a úbytků spravovaného zařízení,

  - poskytovat poradenské a konzultačních služby objednateli,

  - sledovat změny v souvisejících zákonech, vyhláškách a normách,

  - pravidelně doplňovat evidenční štítky zařízení,

  - provádět preventivní údržbu, tj. periodické kontroly a revize funkčnosti spravovaného zařízení, skupinové výměny světelných zdrojů, údržbové úkony, plánovanou noční údržbu a kontrolu funkčnosti zařízení Systému VO, provádět pravidelné kontroly svítivosti veřejného zařízení a zajistit mytí svítidel v prvním roce údržby,

  - zpracovávat podklady do ročních výročních zpráv,

  - zabezpečit řízení a výkon 24hodinové pohotovostní havarijní služby, tj. odstraňovat závady a škody většího rozsahu, popř. závady nebezpečné z důvodu úrazu el. proudem a zajišťovat poškozené zařízení proti možnosti úrazu el. proudem,

  - zajistit mimořádné nebo náhradní zajištění zapínání a vypínání zařízení,

  - zajistit operativní údržbu, tj. opravu zařízení na základě hlášení poruch nebo zjištěnou vlastní kontrolní činností (poškození dopravní nehodou, vandalismem, klimatickými podmínkami apod.), výměnu zařízení z důvodu dožití instalovaného prvku,

  - zajistit údržbu směrování svítidel slavnostního osvětlení,

  - zajistit provoz a servis, tj. evidenci zásahů na každém spravovaném zařízení vč. evidence provedené práce a použitého materiálu, materiálové zajištění nutné pro opravy spravovaného zařízení, skladování, evidence, posuzování využitelnosti a ekologická likvidace demontovaného materiálu, hospodaření s náhradními díly,

  - kontrolovat odečítání stavu elektroměrů,

  - jednat o připojovacích podmínkách doplňků (tj. dalších zařízeních, které mají vliv na spotřebu el. energie – radary, kamery apod.),

  - prověřovat zařízení a do výročních zpráv zpracovávat návrhy na jeho obnovu a modernizaci (finanční a věcné plány obnovy a modernizace zařízení zejména ve spojitosti s výměnou světelných zdrojů), připravovat, evidovat a kontrolovat plánované stavby obnovy a modernizace zařízení,

  - zpracovávat podklady pro aktualizaci pasportu,

  - při obnově zařízení musí být použity takové materiály a konstrukční prvky, které zachovají minimálně stejné technické, provozní, ekonomické a bezpečnostní parametry, jako má obnovované zařízení; obecně platí, že nevyhovuje-li některé obnovované zařízení aktuálně platným ČSN a evropským normám, musí zařízení po obnově tyto platné normy splňovat,

  - evidovat a prověřovat stav a vyjadřovat se k žádostem o umístění a napojení třetích stran,

  - kontrolovat nelegální využívání zařízení, stanovení technických podmínek pro umisťování a napojování zařízení třetích stran na spravovaném zařízení,

  - spolupracovat v mezioborových týmech určených k vytvoření nebo zlepšení zařízení, tj. sledování vývoje nových technologií v oblasti spravovaného zařízení,

  - prověřování a vyhodnocování námětů na úsporu el. energie, realizace pilotních projektů v oblasti nových technologií pro VO,

  - navrhovat a provádět vizualizaci nasvětlení nových objektů, příležitostných instalací slavnostních osvětlení (významné výročí nebo události – vánoční svátky apod.),

  - připravovat a evidovat pravidelné čtvrtletních hlášení o stavu přírůstků a úbytků spravovaného zařízení,

  - poskytovat finanční výkazy, připravovat výroční zprávy a technické audity

  - zajistit jednorázové akce s dopadem na VO (vánoční trhy, vzdělávací, informační nebo charitativní akce),

  - připravovat podklady pro jednání s žadateli (přeložky, vymístění apod.),

  - při veškeré činnosti dodržovat všechny obecně závazné právní předpisy, hygienické a bezpečnostní předpisy, jakož i provádět neprodleně všechny činnosti, které jsou nezbytné k zajištění bezpečné funkce elektrických zařízení s cílem vyloučit jakékoli možné ohrožení zdraví nebo života osob a postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Veškeré práce prováděné na systému VO musí být v souladu s platnými ČSN.

- Po dobu platnosti této Smlouvy je dodavatel povinen zajistit zejména:

- dodržení plné funkčnosti systému veřejného osvětlení s maximální tolerancí do výše 2 % nefunkčních světelných míst z celkového počtu světelných míst,

- výkon 24 hod. pohotovostní služby,

- vedení nezávislé a průběžně kontrolovatelné evidence všech zásahů a použitých materiálů s vazbou a jednoznačnou identifikací k jednotlivým světelným místům.

- Dodavatel bude vždy přizván objednatelem k účasti na jednání orgánů Města Trutnov nebo jednání s účastí Města Trutnov, jejichž předmětem bude koncepce rozvoje VO nebo otázky s ní související, a to nejméně 5 pracovních dní předem.

- Při hospodaření s demontovaným a použitým materiálem, jakož i s materiálem poškozeným při živelných událostech a haváriích je dodavatel oprávněn posuzovat využitelnost těchto materiálů, rozhodnout o jejich dalším použití, zvážit jejich renovaci a je-li vhodná, provést ji, zajistit odprodej, popřípadě likvidaci tohoto materiálu. Dodavatel přitom musí dodržet obecně závazné právní předpisy, zejména pak předpisy upravující nakládání s odpady a odpovídá za likvidaci všech odpadů vzniklých jeho činností v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Před zahájením prací seznámí své pracovníky se způsobem zajištění tohoto úkolu. Dodavatel je povinen vést o tomto materiálu evidenci, přičemž dále využitelný materiál musí být uskladněn ve vhodných prostorách.

- Veškeré práce v terénu je dodavatel povinen organizovat, provádět a technicky zabezpečovat tak, aby byl minimalizován rozsah omezení chodců nebo silniční dopravy. V případě provádění činností, které podléhají stavebnímu a výkopovému povolení, musí dodavatel vždy informovat Městský úřad města Trutnov.

- Dodavatel se zavazuje zajišťovat technický rozvoj Systému VO v souladu s evropskými trendy v oboru.

- K prováděným akcím je dodavatel povinen zabezpečit řádnou technickou dokumentaci a vést stavební či popřípadě montážní deníky ve stavu schopném kdykoliv je předložit objednateli na jeho vyžádání.

- O stavu přírůstků a úbytků světelných bodů povede dodavatel přehled, o jehož změnách bude informovat objednatele jedenkrát za čtvrtletí.

- Dodavatel odpovídá v celém rozsahu za plnění povinností vyplývajících pro vlastníka VO z obecně závazných předpisů a též stanovených jí při výkonu správy VO správními orgány.

- Dodavatel bude zabezpečovat i další činnosti, výkony či služeb, touto Smlouvou nespecifikované, ale s předmětem Smlouvy související činnosti, rozsahu nepřesahujícím 10 % původní ceny veřejné zakázky, a to na základě objednávek objednatele, po dohodě smluvních stran, za úhradu a při respektování pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

- Investiční akce, znamenající zvýšení počtu svítících bodů, budou realizovány na základě výběrového řízení. O skutečnosti znamenající zvýšení počtu svítících bodů je dodavatel povinen včas a s dostatečným předstihem informovat objednatele, aby ten mohl zajistit provedení investiční akce a výběrového řízení znamenajícího zvýšení počtu svítících bodů. O výsledku investiční akce a výběrového řízení znamenajícího zvýšení počtu svítících bodů bude objednatel informovat dodavatele.

- Dodavatel povede a bude doplňovat evidenci zařízení Systému VO ve formátu digitální mapy VO, bude náležitě evidovat majetek Města Trutnov (objednatele) ponechaný jí do správy a bude vést jeho technický pasport a provádět jeho pravidelné revize v souladu s platnými právními předpisy.

- Dodavatel je povinen při plnění předmětu této Smlouvy postupovat tak, aby nedošlo k porušení autorských práv, práv průmyslového vlastnictví či jiných práv třetích osob vyplývajících z předpisů na ochranu duševního vlastnictví či předpisů na ochranu práv průmyslového vlastnictví. Pokud budou při plnění předmětu této Smlouvy využita autorská či průmyslová práva třetích osob, je dodavatel povinen odpovídajícím způsobem upravit veškeré právní vztahy s osobami, jimž náležejí taková osobnostní nebo majetková práva, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto osob ve vztahu k objednateli. Dodavatel je tak povinen zejména získat příslušné licence. V případě, že dodavatel svoji povinnost dle tohoto odstavce nesplní, je povinen uhradit veškeré nároky třetích osob z důvodu porušení práv duševního vlastnictví třetích osob a dále nahradit škodu tím způsobenou objednateli. V případě, že při realizaci předmětu této Smlouvy vznikne autorské dílo, zavazuje se dodavatel zajistit, že bude vykonavatelem majetkových autorských práv k takovému dílu. Dodavatel se následně zavazuje poskytnout objednateli nevýhradní licenci k užití tohoto díla k účelu, ke kterému bylo zhotoveno. Využití je definováno pouze pro potřebu provozu, údržby a změn Systému VO objednatelem a v těchto mezích je objednatel oprávněn přenechat dílo k užití osobám, které pro něj budou tyto činnosti vykonávat.

- Dodavatel prohlašuje, že výkonem plnění dle této Smlouvy budou pověřeni pouze odborně kvalifikovaní zaměstnanci dodavatele či poddodavatelé na základě řádně a platně uzavřených smluv, případně jiné osoby, které jsou v obdobném pracovně či obchodněprávním závazkovém vztahu k dodavateli. Dodavatel se zavazuje určit odpovědné a kompetentní zástupce, kteří budou koordinovat realizaci předmětu této Smlouvy, a to zejména kontaktní osoby ve věcech technických dle ustanovení této Smlouvy. Tyto kontaktní osoby ve věcech technických budou vystupovat v technických, instalačních, montážních a veškerých dalších záležitostech nezbytných pro řádnou realizaci předmětu plnění dle této Smlouvy.

- Ke dni ukončení této Smlouvy se dodavatel zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost k předání Systému VO zpět objednateli.

- Dodavatel se zavazuje zajistit, aby průměrné stáří světelných bodů, které převezme do užívání, provozování a správy, nebylo vyšší ke dni předání Systému VO zpět objednateli než tomu bylo na začátku doby plnění podle této Smlouvy. Toto ustanovení se netýká sloupů a kabelů a nově zřízených SB po dobu plnění. K ukončení plnění této Smlouvy předloží dodavatel objednateli doklad (technickou zprávu), že parametry spravovaného zařízení Systému VO odpovídají tomuto stavu.

- Další práva a povinnosti dodavatele:

- Dodavatel se zavazuje provést plnění této Smlouvy včetně veškerých souvisejících prací, výkonů a služeb, vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost ve smluvené době jako celek anebo ve smluvených částech, v souladu s touto Smlouvou, Specifikací plnění, oceněným Položkovým rozpočtem, a zároveň také při dodržení veškerých konstrukčních, technických a technologických podmínek vyplývajících pro realizaci plnění této Smlouvy z příslušných právních předpisů či technických norem.

- Dodavatel prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a jiných oprávnění schopen realizovat předmět plnění této Smlouvy v požadovaném rozsahu podle této Smlouvy, je odborně způsobilý a kvalifikovaný k plnění této Smlouvy a je k tomu vybaven potřebnými prostředky.

- Dodavatel se zavazuje úzce spolupracovat s objednatelem či osobami pověřenými objednatelem v rámci realizace předmětu této Smlouvy a koordinovat s ním postup vykonávání prací a činností v rámci plnění předmětu této Smlouvy.

- Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s veškerými podklady souvisejícími s plněním předmětu této Smlouvy, které mu byly objednatelem poskytnuty, a to zejména se zadávacími podmínkami zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena tato Smlouva, a dále zejména se Specifikací plnění a Položkovým rozpočtem. Dodavatel prohlašuje, že jsou mu tyto podklady srozumitelné, a že jsou dostatečné a úplné k řádné realizaci předmětu této Smlouvy.

- Dodavatel je dále povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k plnění předmětu této Smlouvy, jestliže dodavatel mohl nebo měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Dodavatel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících ze Specifikace plnění a Položkového rozpočtu poskytnutých objednatelem dodavateli v rámci zadávacího řízení, protože nevhodná povaha těchto pokynů byla nebo mohla být odstraněna v rámci poskytnutí dodatečných informací (vysvětlení) k zadávacím podmínkám (zadávací dokumentaci).

- Dodavatel se zavazuje při realizaci předmětu této Smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, zejména pak ustanovení § 2 a 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, o závislé práci a související ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

- Dodavatel se zavazuje realizovat plnění předmětu dle této Smlouvy v souladu s právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky v době plnění předmětu této Smlouvy a v souladu s technickými normami a technickými předpisy platnými a účinnými na území České republiky, zejména pak normami ČSN, ČSN EN a ČSN EN ISO.

Článek V.

Práva a povinnosti objednatele

- Objednavatel se zavazuje umožnit dodavateli přístup na místo plnění předmětu této Smlouvy, a to vždy včas a dle sjednaných termínů plnění tak, aby dodavateli umožnil řádné splnění předmětu této Smlouvy.

- Objednatel je povinen předat Systém VO dodavatel ke dni zahájení plnění této Smlouvy a s tímto stavem Systému VO seznámit dodavatele.

- Objednatel při předání Systému VO bude informovat dodavatele o poskytovatelích elektrické energie a současně předá dodavateli kopii smlouvy (tzv. Závěrkového listu) uzavřené s tímto poskytovatelem elektrické energie. Objednatel bude při každé změně poskytovatele elektrické energie informovat dodavatele o novém poskytovateli a termínu dodávky el. energie a poskytne dodavateli smlouvy s nákupem elektrické energie spojené.

- Objednatel pro zajištění spolupráce s dodavatelem a při plnění úkolů vyplývajících z této Smlouvy, určí pověřené pracovníky objednatele, aby

- poskytovali dodavateli na jeho písemné dožádání potřebné informace, reagovali na jeho podněty, návrhy a upozornění,

- informovali dodavatele a konzultovali projektové záměry Města Trutnov dotýkající se či souvisící se Systémem VO.

- Objednatel zajistí, aby bez vědomí dodavatele nebyly z podnětu Města Trutnov prováděny na zařízeních Systému VO žádné činnosti, které by mohly narušit řádné plnění této Smlouvy.

- V případě nutnosti majetkoprávního vypořádání umístění zařízení Systému VO na nemovitostech, které nejsou ve vlastnictví Města Trutnov, upraví objednatel tyto vztahy k soukromým vlastníkům na svoje náklady, a to na základě návrhu dodavatele vycházejícího z optimálního technického řešení a ekonomického posouzení.

- Objednatel se zavazuje, že bude dodavatele podporovat při vyřizování žádostí v souladu s platnými českými předpisy, při vykonávání úředních postupů a při zabezpečování koordinace přípravných prací.

- Objednatel se zavazuje řádně provedené a poskytnuté plnění předmětu této Smlouvy převzít a za takto převzaté plnění předmětu této Smlouvy zaplatit cenu dohodnutou ve výši a za podmínek dle této Smlouvy, přičemž plnění předmětu této Smlouvy se považuje za dokončené, úplným splněním všech výkonů, prací a dodávek nezbytných k jeho dokončení tak, aby plnění bylo způsobilé k užívání v souladu s účelem dle této Smlouvy.

Článek VI.

Doba, termíny a místo plnění Smlouvy

- Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na dobu neurčitou, a to ode dne 01.09.2022.

- Dodavatel se zavazuje v rámci výkonu správy, provozu, údržby a obnovy Systému VO zajistit plnění následujících dílčích termínů plnění tak, aby v kterémkoli místě plnění v rámci Města Trutnov:

- do 60 minut od oznámení zahájil práce a nepřetržitě pokračoval na odstranění havárie nebo poruchy, při níž může dojít k ohrožení zdraví nebo života elektrickým proudem,

- do 24 hodin od oznámení zahájil práce a nepřetržitě pokračoval na odstranění lokálních závad, (výpadek více než 7 SB v souvislé řadě nebo více než 10 SB v jedné oblasti),

- do 3 dnů od oznámení zahájil práce a nepřetržitě pokračoval na odstranění škod a závad menšího rozsahu,

- do 3 dnů od oznámení zaměřil a do 5 dnů zahájila práce a nepřetržitě pokračoval na odstranění kabelové poruchy,

- do 5 dnů od oznámení zahájil práce a nepřetržitě pokračoval na opravě jednotlivých SB,

- do 21 dnů odstranila provizorní vzdušná vedení, která jsou důsledkem operativního řešení kabelové poruchy a provedl konečnou úpravu zemního kabelového vedení (pokud to klimatické či jiné podmínky dovolí),

- do 24 hodin od oznámení zahájil práce a nepřetržitě pokračoval na odstranění závad na přisvětlení přechodů.

- Místem plnění předmětu této Smlouvy je území Města Trutnova.

Článek VII.

Cena a platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly na ceně za plnění předmětu této Smlouvy, tj. zajištění správy, provozu, údržby a obnovy Systému VO dle Specifikace plnění a Položkového rozpočtu, který vyplývá z nabídkové ceny dle nabídky předložené dodavatelem, jakožto vybraným dodavatelem v rámci příslušného řízení.

- Objednatel se zavazuje zaplatit dodavateli ročně částku Celkové ROČNÍ ceny plnění dle Položkového rozpočtu dle Přílohy č. 2 této Smlouvy, a to za každý rok plnění této Smlouvy, a to od zahájení plnění této Smlouvy, a to ve výši:

Celková ROČNÍ cena (v Kč bez DPH)	„(Doplní dodavatel)“,- Kč

DPH	„(Doplní dodavatel)“,- Kč

Celková ROČNÍ cena (v Kč včetně DPH)	„(Doplní dodavatel)“,- Kč

(dále také jako „cena plnění“)

- K ceně plnění účtované dodavatelem dle tohoto článku bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH). Výše DPH se stanovuje ke dni zdanitelného plnění dle platné legislativy. Sazba DPH ke dni uzavření Smlouvy činí 21 %.

- Cena plnění je úplná a konečná a zahrnuje kompletní provedení správy, provozu, údržby a obnovy Systému VO dle Specifikace plnění a Položkového rozpočtu.

- Cena plnění dle odst. 2 tohoto článku bude dodavatelem účtován a objednatelem placena pravidelně v MĚSÍČNÍCH ROVNOMĚRNÝCH SPLÁTKÁCH ve výši 1/12 Celkové ROČNÍ ceny (tj. ceny plnění), a to vždy k 20. dni příslušného měsíce na základě daňových dokladů (faktur) vystavovaných dodavatelem (dále jen „měsíční cena plnění“).

- Měsíční cena plnění bude dodavatelem vyúčtována na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s náležitostmi daňového dokladu dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění a zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. v platném znění a souvisejících právních předpisů.

- Změna Ceny díla jsou možná pouze na základě zákonné změny sazby DPH či pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této Smlouvě, a to dle řádně a v souladu s touto Smlouvou provedené změny předmětu díla spočívající v odpočtu příslušné částky z ceny plnění, tzv. méněprací, resp. navýšení o příslušné částky ceny plnění, tzv. vícepráce, v souladu s ujednáními dle níže uvedeného v tomto článku. Dodavatel na sebe přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

- Při zvýšení či snížení počtu jednotek plnění bude cena upravena podle zásady, že jednotková cena všech činností dodavatele bez spotřeby elektrické energie za jeden světelný bod VO, jedno svítidlo SO a jedno svítidlo SZD či jedno svítidlo VD za období trvání smlouvy činí:

  - u jednoho světelného místa VO: 	„(Doplní dodavatel)“Kč bez DPH (pozn. nabídková cena MJ za VO dle Položkového rozpočtu)

  - za jedno svítidlo SDZ:	„(Doplní dodavatel)“Kč bez DPH, (pozn. nabídková cena MJ za VO dle Položkového rozpočtu)

  - za jedno svítidlo SO:	„(Doplní dodavatel)“Kč bez DPH, (pozn. nabídková cena MJ za VO dle Položkového rozpočtu)

  - za jeden vánoční dekor VD:	„(Doplní dodavatel)“Kč bez DPH. (pozn. nabídková cena MJ za VO dle Položkového rozpočtu)

- Úprava výše ceny plnění bude na základě dohody smluvních stran prováděna takto:

- Cena plnění za činnost dodavatele uvedená v tomto článku je cenou odpovídající počtu zařízení specifikovaných v čl. III. odst. 2 této Smlouvy k termínu uzavření této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že tato cena bude upravována v případě nárůstu či poklesu počtu světelných míst VO, svítidle SDZ, SO či VD na základě stavu zjištěného k poslednímu dni příslušného čtvrtletí v souladu ustanovením čl. IV odst. 2 písm. jj) a odst. 9 této Smlouvy.

- Dodavatel poskytne objednateli u nově vybudovaných světelných míst (SM) svěřených dodavateli do správy po zahájení plnění  této Smlouvy, slevu ve výši 50 % oproti cenám uvedeným v odst. 8 tohoto článku (viz výše uvedené), v případě změny počtu SB z důvodu celkové rekonstrukce SM se navýšení ceny dle odst. 8 tohoto článku uplatní až po překročení počtu 50 kusů SB v součtu za jeden kalendářní rok. Do této výše se u rekonstruovaných SM změna ceny nebude uplatňovat. Sleva dle tohoto písm. b) bude poskytována dodavatelem po dobu běhu záruční doby na nová/rekonstruovaná SM (dle záruční doby poskytnuté zhotovitelem nových/rekonstruovaných světlených míst).

Článek VIII.

Převzetí zařízení systému VO

- Dodavatel se zavazuje, že na základě provedené dokladové a fyzické inventury, o níž bude sepsán písemný protokol mezi dodavatelem a objednatelem, převezme od Města Trutnov, počínaje dnem zahájení plnění této Smlouvy, všechna příslušná zařízení VO a SO do užívání, provozování a správy v rámci zajištění veškeré činnosti dle této Smlouvy, ke které je dodavatel povinen.

Článek IX.

Stavební/montážní deník

  - Dodavatel při provádění zabezpečení správy, provozu, údržby a obnovy Systému VO povede stavební/montážní deník, a to v případě, bude-li jeho vedení požadováno objednatelem. Pověřený pracovník za dodavatele bude do stavebního/montážního deníku zapisovat údaje nezbytné a důležité pro řádné provádění předmětu plnění.

  - Stavební/montážní deník bude veden dodavatelem v souladu se stavebními a technickými právními předpisy a normami. Za objednatele je oprávněna do stavebního/montážního deníku zapisovat a do něj nahlížet osoba pověřená objednatelem.

  - Dodavatel je povinen do stavebního/montážního deníku zapisovat všechny skutečnosti, které jsou rozhodné pro plnění této Smlouvy, zejména:

- údaje o časovém postupu výkonů a prací, jejich rozsahu, množství a kvalitě,

- důvody odchylek prováděných výkonů a prací a záznamy o změnách prováděných výkonů a prací.

  - Zápisy do stavebního/montážního deníku provádí dodavatel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné při provádění zabezpečení správy, provozu, údržby a obnovy Systému VO musí být ve stavebním/montážním deníku zapsány v ten den, v němž nastaly.

  - Stavební/montážní deník musí být k dispozici k nahlédnutí při kontrolách ze strany objednatele a dále na výzvu objednatele. Stavební/montážní deník bude uložen v místě plnění u pověřeného pracovníka dodavatele, a zpřístupněn kdykoliv na požádání objednatele. Stavební/montážní deník musí být rovněž k dispozici kdykoliv k nahlédnutí a k dispozici k případnému zápisu za stranu objednatele, pro jeho zástupce či pro orgány veřejnoprávního dohledu.

  - Strana objednatele je oprávněna připojovat k zápisům ve stavebním/montážním deníku, které provádí dodavatel, své stanovisko. Případné rozpory budou ve lhůtě do 5 dnů řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této Smlouvy.

  - Strana objednatele obdrží finální verzi stavebního/montážního deníku minimálně vždy po skončení kalendářního roku, a to za tento uplynulý kalendářní rok, a nakonec poslední vedený stavební/montážní deník i při ukončení plnění této Smlouvy, nebude-li sjednáno jinak. Nesplnění závazku k vedení stavebního/montážního deníku, bude-li jeho vedení požadováno stranou objednatele, bude považováno za podstatné porušení smlouvy.

Článek X.

Kontrola činnosti dodavatele

- O své činnosti ve vztahu k VO povede dodavatel oddělené analytické účetnictví. Kontrolní orgány Města Trutnov mají právo vyžádat si z nich jakékoliv údaje anebo do nich nahlížet.

- Dodavatel a objednatel budou provádět společně podle potřeby časově nepravidelné kontroly stavu plnění závazků dodavatele, zejména prací provedených při údržbě a opravách VO a SO vyplývajících z této smlouvy. O provedených kontrolách budou sepsány protokoly podepsané oběma smluvními stranami.

- Koncepční otázky dotýkající se předmětu smlouvy budou vždy projednány ve spolupráci dodavatele a objednatele. Stejně bude postupováno ve věcech předmětu smlouvy při projednávání a rozhodování zásadních otázek cenových a likvidace majetku Města Trutnov.

Článek XI.

Kontaktní osoby pro plnění Smlouvy a doručování

- Pro jednání ve věci plnění dle této Smlouvy a poskytování služeb, pověřují smluvní strany následující kontaktní osoby:

Kontaktní osoby pro plnění této Smlouvy – za stranu objednatele:

- Ve věcech smluvních: 	Ing. arch. Michal Rosa, starosta města

tel.: +420 499 803 363, e-mail: rosa@trutnov.cz

- Ve věcech technických:	Ing. David Jelínek, vedoucí odboru rozvoje města,

tel. +420 499 803 232, e-mail: jelinek@trutnov.cz

Kontaktní osoby pro plnění této Smlouvy – za stranu dodavatele:

- Ve věcech smluvních: 	„(Doplní dodavatel)“, „(Doplní dodavatel)“

tel. „(Doplní dodavatel)“, e-mail: „(Doplní dodavatel)“

- Ve věcech technických:

REVIZNÍ TECHNIK:	„(Doplní dodavatel)“, „(Doplní dodavatel)“

tel. „(Doplní dodavatel)“, e-mail: „(Doplní dodavatel)“

MONTÁŽN TECHNIK:	„(Doplní dodavatel)“, „(Doplní dodavatel)“

tel. „(Doplní dodavatel)“, e-mail: „(Doplní dodavatel)“

- Objednatel je oprávněn výše uvedené kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních i technických jednostranně změnit. O této změně, včetně uvedení nových kontaktních údajů, je objednatel povinen vždy písemně nejpozději do 3 dnů od takové změny vyrozumět dodavatele (také e-mailem).

- Dodavatel je oprávněn výše uvedené kontaktní osoby dodavatele ve věcech smluvních jednostranně změnit. O této změně, včetně uvedení nových kontaktních údajů, je dodavatel povinen vždy písemně nejpozději do 3 dnů od takové změny vyrozumět objednatele (také e-mailem či prostřednictvím datové schránky).

- Dodavatel není oprávněn v průběhu trvání této smlouvy jednostranně změnit kontaktní osoby dodavatele ve věcech technických (a to u jakékoliv z nich) a pověřit jinou kontaktní osobu dodavatele ve věcech technických bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel souhlas s pověřením či změnou kontaktních osob dodavatele ve věcech technických nevydá, pokud:

- prostřednictvím původní kontaktní osoby dodavatele ve věcech technických dodavatel v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci a nová kontaktní osoba dodavatele ve věcech technických nebude mít odpovídající kvalifikaci či nebude naplňovat příslušná kvalifikační kritéria zadávacího řízení v rozsahu, v jakém tato kvalifikace byla původní kontaktní osobou ve věcech technických prokázána, nebo

- nová kontaktní osoba ve věcech technických nebude splňovat požadavky vyplývající z právních předpisů.

Článek XII.

Doručování

- Veškerá závazná oznámení, sdělení, souhlasy, pokyny či informace týkající se plnění této smlouvy budou smluvními stranami prováděna písemně. Oznámení týkající se obsahu smlouvy, jejích změn nebo ukončení, vyžadují formu doporučeného dopisu. U ostatních jednání souvisejících s plněním práv a povinností, vyplývajících z této smlouvy je písemná forma úkonů splněna formou elektronické pošty.

- Písemnosti mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky, anebo mohou být doručeny prostřednictvím doporučené poštovní zásilky. Veškeré písemnosti mezi smluvními stranami budou adresovány do sídel smluvních stran nebo na korespondenční adresy, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy nebo které si smluvní strany písemně specifikují, a to k rukám příslušných kontaktních osob. Pro doporučené poštovní zásilky písemnosti platí, že byly doručeny 3. pracovní den ode dne po jejich podání na poštu a bylo-li odesláno na adresu v jiném státu, pak 15. pracovní den po odeslání., ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení z důvodů na straně pošty.

- V rámci naplnění předmětu této smlouvy mohou být výjimečně veškeré písemnosti organizačního a technického rázu, které nesnesou zbytečného odkladu z hlediska splnění příslušných smluvních či zákonných lhůt, a dále písemnosti týkající reklamací, mezi smluvními stranami zasílány výjimečně též e-mailem, a to k rukám příslušné kontaktní osoby ve věcech smluvních a zároveň kontaktní osoby ve věcech technických příslušného adresáta, kdy takové odeslání následně nahrazuje splnění povinnosti dle předchozího odstavce. Na žádost adresáta má odesílatel písemnosti povinnost zaslat příslušnou písemnost i na korespondenční adresu adresáta v písemné podobě.

Článek XIII.

Poddodavatelský systém

- Dodavatel je oprávněn pověřit plněním částí předmětu této Smlouvy třetí osobu, tj. poddodavatele. Dodavatel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by předmět této Smlouvy plnil sám. Dodavatel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách s poddodavateli splnění veškerých povinností poddodavatele tak, jak vyplývají dodavateli z příslušných právních předpisů a dále z této Smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. Dodavatel se zavazuje, že poddodavatel bude po celou dobu provádění poddodávky v rámci plnění předmětu této Smlouvy splňovat požadavky stanovené zákonem. Dodavatel je dále povinen zabezpečit, že poddodavatel bude seznámen se skutečností, že své činnosti musí provádět v souladu se zněním této Smlouvy.

- V případě plnění dle této Smlouvy prostřednictvím poddodavatele je dodavatel povinen na žádost objednatele specifikovat části předmětu plnění, které plní pro dodavatele jeho poddodavatelé, a to do 7 dnů od doručení takové žádosti objednatele. Dodavatel tak učiní písemně, kdy v takovém přípisu řádně a pravdivě uvede poddodavatelský systém společně s uvedením identifikačních údajů každého poddodavatele, rozsahu poddodávky, kterou bude tento poddodavatel provádět, a dále uvedením věcného a procentuálního podílu činnosti poddodavatele na předmětu plnění dle této Smlouvy.

- Dodavatel není oprávněn v průběhu trvání této Smlouvy změnit či doplnit dalšího poddodavatele bez předchozího písemného souhlasu objednatele (dále jen „Změna poddodavatele“). Objednatel souhlas se Změnou poddodavatele dle tohoto článku nevydá, pokud:

- prostřednictvím původního poddodavatele dodavatel v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít odpovídající kvalifikaci či nebude naplňovat příslušná kvalifikační kritéria zadávacího řízení v rozsahu, v jakém tato kvalifikace byla poddodavatelsky prokázána; nebo

- nový poddodavatel nebude splňovat požadavky vyplývající z právních předpisů.

- V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat určitou část plnění této Smlouvy některému poddodavateli, je dodavatel povinen na žádost objednatele předložit písemné čestné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede, a to do 7 dnů od doručení takové žádosti objednatele. V takovém případě však dodavatel dále není oprávněn žádnou část realizace plnění dle této Smlouvy jakémukoliv poddodavateli následně zadat, nebude-li s objednatelem sjednáno jinak.

- Dodavatel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby od objednatele za konkrétní plnění. Dodavatel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Strana objednatele je oprávněna požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.

Článek XIV.

Sankční ustanovení

- V případě prodlení objednatele se zaplacením sjednané ceny plnění či jeho části sjednávají smluvní strany smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky v Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.

- V případě, že dodavatel poruší své povinnosti a nesplní své závazky dle této Smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokuty v následujících výších:

- za nedodržení lhůt stanovených pro servisní činnost v čl. VI. odst. 2 této Smlouvy zaplatí dodavatel smluvní pokutu ve výši dvojnásobku ceny uvedené v čl. VII. odst. 8 této Smlouvy za každé příslušné světelné místo a každý případ porušení,

- za každé nefunkční příslušné světelné místo nad limit dle čl. IV. odst. 3 písm. a) této Smlouvy zjištěný při kontrolách, pokutu ve výši dvojnásobku ceny uvedené v čl. VIII. odst. 8 této Smlouvy denně.

- V případě, že dodavatel poruší a nesplní povinnosti dle ustanovení čl. IV. odst. 2 písm. h), u), v), odst. 3 písm. b) a c), odst. 8 a odst. 13 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každý případ nesplnění této povinnosti.

- V případě, že dodavatel poruší svou povinnost týkající se vedení stavebního/montážního deníku (včetně zápisů, uchovávání stavebního deníku atd.) dle této Smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč bez DPH za každý případ nesplnění této povinnosti.

- V případě, že dodavatel poruší předpisy týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či požární bezpečnosti kteroukoliv z osob dodavatele (pracovníků apod.) vykonávajících plnění dle této Smlouvy v určeném místě plnění, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč bez DPH za každý případ takového porušení.

- Pro případ porušení závazku dodavatele dodržet průměrné stáří zařízení Systému VO po dobu plnění této Smlouvy zavazuje se dodavatel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši, která odpovídá 1,5násobku částky nutné k zajištění takového rozsahu obnovy, aby byla splněna podmínka dle článku IV. odst. 17 t éto Smlouvy.

- Smluvní pokuty a úroky dle této smlouvy jsou splatné dnem, kdy na ně oprávněné straně vznikne nárok. Výše úroků či smluvních pokut bude oznámena na základě výzvy k jejich zaplacení doručené povinné straně, včetně vyčíslení jejich požadované výše.

- V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním

- Ustanovením o smluvních pokutách není dotčen nárok kterékoliv smluvní strany na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které jí vznikly nesplněním povinnosti druhé smluvní strany. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

- Sankce dle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím porušeno více povinností z této smlouvy zajištěných sankcí, je strana oprávněná k sankci oprávněna všechny tyto sankce uplatnit a strana povinná je povinna všechny takto uplatněné sankce akceptovat.

Článek XV.

Odpovědnost a záruky

- Dodavatel poskytuje na plnění vykonané dle této Smlouvy pro objednatele záruku za jakost, kterou se zavazuje a zároveň garantuje, že veškeré plnění bude po celou dobu trvání této Smlouvy bez vad, bude mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, technickými normami a právními předpisy platnými a dále, že plnění poskytované dodavatelem bude způsobilé k řádnému užívání a k účelu odpovídajícímu určení stavby dle této Smlouvy.

- Odpovědnost dodavatele za poskytování řádného a včasného plnění této Smlouvy:

- Dodavatel odpovídá za řádné, včasné, kvalitní a bezpečné plnění předmětu smlouvy v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, technickými normami a touto smlouvou. Činnost dodavatele nesmí vést ke snížení technické hodnoty majetku Města Trutnov přenechaného do správy, provozu, údržby a obnovy Systému VO.

- Dodavatel odpovídá za všechny škody vzniklé jeho činností při plnění předmětu této Smlouvy. Tyto škody odstraní a/nebo nahradí dodavatel vždy bez zbytečného odkladu a na své náklady.

- Způsob uplatnění reklamace:

- Reklamaci je možné provést též prostřednictvím e-mailové adresy dodavatele určené dodavatelem pro oficiální příjem elektronické pošty, tj. na adresu: …(DOPLNIT)…

- V případě reklamace havarijních vad díla postačuje pouhé ústní oznámení objednatele o výskytu takovéto vady dodavateli, a to na tel. čísle zhotovitele: +420 …(DOPLNIT)…

- Dodavatel je povinen pro účely reklamace vad díla a oznamování vad díla objednateli sdělovat a aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a zajistit nepřetržité a funkční telefonické spojení dle shora uvedeného. V reklamaci je objednatel povinen popsat vady díla nebo alespoň uvést, jak se tyto vady projevují.

- Objednatel v reklamaci příslušné vady a oznámení vady dodavateli uvede také, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v rámci reklamace díla požadovat:

- odstranění vady dodáním náhradního plnění (výměny díla či výměny vadné části díla) (zejména u vad materiálů, zařízení, strojů apod.);

- odstranění vady opravou, je-li vada odstranitelná;

- poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla, pokud vada není odstranitelná a má za následek trvalé omezení užívání stavby k jejímu účelu nebo pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání stavby k jejímu účelu.

Způsob vyřízení reklamace je objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné vzájemně kombinovat.

Pro případ, že objednatel neuvede při reklamaci vady nárok, který uplatňuje vůči dodavateli z důvodu existence vad díla a jeho částí, platí, že objednatel požaduje v prvé řadě odstranění vady dodáním náhradního plnění (výměny díla či výměny vadné části díla). Tam, kde nebude možné provést takovou výměnu vadných částí díla, platí, že objednatel požaduje provedení jejich bezplatné opravy. Tam, kde nebude možné provést ani výměnu ani opravu vadné části díla, platí, že objednatel požaduje poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla.

- Za havarijní vadu je objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání řádnému užívání Systému VO k účelu sjednanému touto Smlouvou, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného provozu Systému VO, nebo v důsledku výskytu takovéto vady hrozí objednateli nebo třetím osobám vznik škody.

- Reklamaci je objednatel oprávněn uplatnit nejpozději do jednoho roku od doby, kdy je činnost dodavatele podle této Smlouvy byla ukončena., přičemž smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly, že i reklamace odeslaná objednatelem prostřednictvím držitele poštovní licence v poslední den lhůty se považuje za včas uplatněnou.

- Podmínky odstranění reklamovaných vad:

- Pokud objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je dodavatel povinen neprodleně po obdržení reklamace objednatele zahájit práce vedoucí k odstranění reklamované vady.

- Dodavatel musí vždy písemně sdělit objednateli v jakém termínu vadu(y) odstraní.

- Nezahájí-li dodavatel práce vedoucí k odstranění reklamované vady ani do 3 pracovních dnů, a v případě havarijních vad do 24 hodin po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí dodavatel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat po dodavateli zaplacení příslušné smluvní pokuty dle  této smlouvy.

- Objednatel je povinen umožnit pracovníkům dodavatele přístup do míst, do kterých je nutný a nezbytný přístup k odstranění vady.

- Dodavatel neodpovídá pouze za škody vzniklé v důsledku:

- zásahu vyšší moci nebo události, kterou nezpůsobil, kterou nebylo možno předvídat nebo jí zabránit či předejít s použitím dostupné technologie. Takovými zásahy vyšší moci nebo uvedenými událostmi jsou zejména živelné pohromy jako záplavy, požáry nebo přírodní katastrofy, a dále rozsáhlé výpadky rozvodné sítě, stávky, nepokoje, vojenské události, pád letadla, úder blesku aj.

- selhání energetických a jiných zařízení, která nejsou předmětem této smlouvy,

- v uvedených případech budou smluvní strany řešit společně dopad těchto událostí do smluvních podmínek, přičemž uplatnění smluvních sankcí je vyloučeno.

Článek XVI.

Ostatní ustanovení

- Povolení potřebná k výkonu provozu, údržby a správy VO si zajišťuje dodavatel. Objednatel zohlední oprávněné požadavky dodavatele přímo související s prováděním údržby a oprav Systému VO s ohledem na obecně prospěšný charakter činnosti dodavatele.

- Objednatel souhlasí s tím, aby dodavatel využil sloupů VO pro zavěšení kabelů a distribuci el. energie po části sítě rozvodu VO.

- Dodavatel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě. V případě přeměny právní formy dodavatele přebírá plně práva a povinnosti z této Smlouvy právní nástupce dodavatele. Dodavatel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele postoupit, zastavit ani započítat žádné své pohledávky z této Smlouvy. Riziko změny okolností nese dodavatel.

- Objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoliv své pohledávky vůči dodavateli (včetně nesplatných a nejistých) proti jakýmkoliv pohledávkám dodavatele.

Článek XVII.

Ukončení Smlouvy

- Účinnost této Smlouvy může být ukončena na základě následujícího:

- uplynutím sjednané doby určité, na kterou byla tato Smlouva sjednána;

- dohodou smluvních stran, a to ke dni podpisu takové dohody či ke sjednanému dni dle takové dohody;

- odstoupením ze zákonných důvodů či z důvodů specifikovaných touto Smlouvou;

- výpovědí kterékoliv ze smluvních stran, a to i bez udání důvodu, s výpovědní dobou šesti (6) měsíců;

- Objednatel má právo tuto Smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 3 (tři) měsíce, v případě podstatného porušení této Smlouvy ze strany dodavatele, kdy za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména následující:

- hrubé porušení povinností ze strany dodavatele, zejména povinností stanovených v čl. IV. této Smlouvy, na které byl dodavatel ze strany objednatele upozorněn výzvou k nápravě a dodavatel nesplnil svou povinnost (nenapravil své jednání) ani v objednatelem poskytnuté přiměřeně lhůtě;

- jiné závažné porušení ustanovení této Smlouvy ze strany dodavatele, za které se považuje nedodržení či porušení podmínek této Smlouvy vedoucí k ohrožení zabezpečení činností vykonávaných dodavatelem v rámci Správy VO a ohrožení účelu této Smlouvy, na které byl dodavatel ze strany objednatele upozorněn výzvou k nápravě a dodavatel nesplnil svou povinnost (nenapravil své jednání) ani v objednatelem poskytnuté přiměřeně lhůtě.

- Dodavatel má právo tuto Smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 3 (tři) měsíce, v případě podstatného porušení této Smlouvy ze strany objednatele, kdy za podstatné porušení této Smlouvy se považuje následující:

- prodlení objednatele s úhradou řádně vystavených faktur na úhradu dodavatelem skutečně a řádně poskytnutého plnění dle této Smlouvy, a to v délce min. 30 dní po splatnosti příslušné faktury, na které byl objednatel ze strany dodavatele upozorněn výzvou k nápravě a objednatel nesplnil svou povinnost (nenapravil své jednání) ani v dodavatelem poskytnuté přiměřeně lhůtě.

- Výpověď této Smlouvy začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

- Při ukončení smluvního vztahu mezi dodavatelem a objednatelem vypořádají smluvní strany vzájemné finanční nároky vyplývající z plnění této Smlouvy podle stavu ke dni ukončení tohoto smluvního vztahu.

- Ke dni ukončení této smlouvy je dodavatel povinen na základě vyúčtování a inventarizace protokolárně předat objednateli předmět Smlouvy ve stavu schopném provozu odpovídajícímu obecně závazným právním normám a podmínkám této Smlouvy s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, jakož i nezbytné právní a technické dokumentace v aktualizovaném provedení.

Článek XVIII.

Uveřejnění smlouvy

- Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) berou smluvní strany na vědomí, že prostřednictvím registru smluv se povinně uveřejňuje tímto zákonem vymezená soukromoprávní smlouva či jiná obdobná smlouva, jejíž stranou je objednatel jako subjekt povinný takové smlouvy uveřejňovat. Ve smyslu ZZVZ berou smluvní strany na vědomí, že prostřednictvím profilu zadavatele se povinně uveřejňuje tímto zákonem vymezená smlouva uzavřená na veřejnou zakázku, jejíž stranou je objednatel (zadavatel) povinný takové smlouvy uveřejňovat. Souladu se zákonem o registru smluv a ZZVZ podléhá také režim této Smlouvy.

- Dodavatel výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva včetně jejich případných změn a dodatků byla vedena v evidenci smluv ve smyslu zákona o registru smluv a ZZVZ. Dodavatel tímto dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že ve smyslu tohoto článku bude tato Smlouva veřejně přístupná v příslušné evidenci smluv dle zákona o registru smluv, ZZVZ či veřejně přístupná na webových stránkách určených objednatelem (např. profil zadavatele), kdy budou uveřejněny zejména údaje o identifikaci smluvních stran, vymezení předmětu smlouvy, ceně či hodnotě plnění a datu uzavření smlouvy. Dodavatel prohlašuje, že skutečnosti a údaje výslovně uvedené v této Smlouvě nepovažuje za své obchodní tajemství a důvěrné informace a uděluje tímto objednateli svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek či výhrad. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (ve smyslu § 504 občanského zákoníku). Pro případ, kdy by Smlouva obsahovala osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, Dodavatel uděluje svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu tohoto článku.

- Dodavatel uděluje souhlasy objednateli ve smyslu tohoto článku na dobu neurčitou.

Článek XIX.

Ochrana osobních údajů

- Smluvní strany se zavazují dodržovat příslušná ustanovení týkající se dodržování ochrany osobních údajů, budou-li na základě této smlouvy zpracovávány, uchovávány a používány, a to zejména ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů či dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

- Veškeré osobní údaje, budou-li na základě této Smlouvy shromažďovány, budou získávány a zpracovávány pouze z provozních důvodů a pro účely zajištění realizace prací, dodávek a služeb a výkonů, které jsou předmětem této smlouvy a naplnění veškerých závazků souvisejících s plněním této Smlouvy. V rámci zpracovávání, uchovávání či použití veškerých osobních údajů uvedených v této smlouvě každou ze smluvních stran, případně získaných v rámci plnění předmětu této Smlouvy sdělením jakékoliv ze smluvních stran, budou tyto shromažďovány, zpracovávány a uchovávány pouze v nezbytném rozsahu pro naplnění stanoveného účelu a po nezbytně nutnou dobu k naplnění stanoveného účelu této Smlouvy. Bude-li nezbytné ujednat bližší či specifičtější ujednání o ochraně osobních údajů, jejich shromažďování, zpracovávání, uchovávání a užívání, bude takové ujednání mezi smluvními stranami případně upraveno v rámci písemného souhlasu se zpracováním a ochranou osobních údajů.

Článek XX.

Závěrečná ustanovení

- Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména podle ustanovení § 1746 odst. 2, § 2586 a násl., § 2430 a násl. a § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský ve znění pozdějších předpisů.

- Pro případ vzniku sporu ohledně plnění nebo výkladu této smlouvy se smluvní strany zavazují řešit spor nejprve smírnou cestou. Teprve, nedojde-li mezi nimi k vyřešení sporu dohodou, může kterákoliv ze smluvních stran předložit spor k rozhodnutí soudu, přičemž pro řešení sporů smluvních stran z této smlouvy sjednávají smluvní strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, místní příslušnost věcně příslušného soudu v místě sídla objednatele.

- Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž po podpisu obdrží každá ze smluvních stran po dvou (2) vyhotoveních.

- Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou číselně označeného písemného dodatku podepsaného smluvními stranami.

- V případě, že se některé ustanovení této Smlouvy, které je oddělitelné od ostatního obsahu této Smlouvy, stalo nebo stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, ať již zčásti nebo celku, platnost ostatních ustanovení této Smlouvy nebude dotčena. Namísto takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení budou ostatní ustanovení této Smlouvy vykládána přiměřeným způsobem tak, aby v mezích zákona bylo co možná nejvíce dosaženo smyslu této Smlouvy podle původního záměru a vůle Smluvních stran.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, v případě, že je Smlouva podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ji podepíše později.

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném a účinném znění. Smluvní strany sjednávají, že tuto Smlouvu uveřejní v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném a účinném znění, objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu této Smlouvy.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření této Smlouvy, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Dále prohlašují, že Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

- Fyzické osoby, které tuto Smlouvu uzavírají za jednotlivé Smluvní strany, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření Smlouvy.

- Příloha, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2: Oceněný Výkaz výměr (tabulka nabídkových cen ROČNÍHO plnění)

- Město Trutnov osvědčuje ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v znění pozdějších předpisů, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Města Trutnova na její ………. schůzi, konané dne ………., usnesení č. …………. tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního úkonu.

Za dodavatele:	Za objednatele:

V „(Doplní dodavatel)“, dne „(Doplní dodavatel)“	V Trutnově, dne __.__.____

___________________________________	___________________________________

„(Doplní dodavatel)“	Ing. arch. Michal Rosa, starosta města

„(Doplní dodavatel)“	Město Trutnov