SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Základní škola, Trutnov, Komenského 399

se sídlem:	Komenského 399, Trutnov 541 01

IČO: 		64201180

Zastoupen:	Mgr. Petrem Horčičkou, ředitelem školy

Bankovní spojení: 2573403359/0800

Zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních a technických:

Mgr. Petr Horčička, ředitel školy

tel.: +420 499 829 684 mob. +420 736 538 170

e-mail: horcicka@zskomtu.cz

dále jen „Objednatel“

a

...

se sídlem …

IČ: …, DIČ: …

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném … soudem v …, sp. zn. …

zastoupena …

dále jen „Zhotovitel“

- Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanovením §§ 6, 26 a 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, a v souladu s nabídkou Prodávajícího ze dne ………………, která byla ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Vypracování projektové dokumentace přístavby - Multifunkční výukové a badatelské centrum“ vybrána jako nejvýhodnější a která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1 jako taková je uložena u zadavatele veřejné zakázky.

- Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo spočívající ve vypracování projektové dokumentace na přístavbu Základní školy, Trutnov, Komenského 399, spočívající ve vybudování Multifunkčního badatelského a výukového centra na parcele číslo 1971/1 v katastrálním území Trutnov, návrh technického řešení, technologického vybavení, tu (dále společně též jen: „dílo“) řádně a včas a Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla Zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných v této smlouvě. Součástí díla je též zajištění autorského dozoru projektanta u investiční akce dle požadavků Objednatele a provedení dalších činností specifikovaných v čl. III. odst. 2  a v příloze č. 2 této smlouvy.

- Dílo a jeho jednotlivé části jsou podrobně specifikovány v příloze č. 2 této smlouvy.

- Provádění díla

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas v termínech dle čl. IV. této smlouvy, a to v souladu se zadávací dokumentací, s nabídkou Zhotovitele a s touto smlouvou.

- Dílo bude prováděno ve třech částech:

  - První část díla spočívá v:

a.1. Příprava zakázky VF1

Prostudování dostupných podkladů, kontrola územně analytických podkladů, vynesení stávajícího stavu dle dodaného geodetického zaměření, zajištění digitálních podkladů – existence inženýrských sítí a zanesení do situačního výkresu, průzkum stávajících budov a jejich napojení na inženýrské sítě, návštěva místa.

a.2. Architektonická studie stavby VF2

VF2a – Základní koncepce ověření objemu, programu a vazeb: Vytvoření základní koncepce nového objektu. Základní stanovení stavebního programu, rešerše obdobných staveb, variantní řešení návrhu a přístupu ke stavbě, vytvoření základních schematických vazeb a provozů, základní inspirace hmot či materiálů.

Výstupy – skicy, základní koncepční schémata, základní půdorysy/objemy stavby, základní schématické řezy, inspirace. Součástí je 1-2 prezentace pro zadavatele.

VF2b  - Studie stavby  - dořešení jedné z prezentovaných variant: Navazující dopracování a řešení dle dohody s klientem, dopracování základní koncepce do podoby výsledné studie – situace, půdorysy, řezy, pohledy ve větší podrobnosti, materiálové charakteristiky exteriéru, inspirace, textová část obsahující plochy, objemy, popis materiálového a konstrukčního řešení, řešení interiéru stavby, základní propočty a bilance stavby, komunikace s profesemi ohledně návrhu základních technologií.

Výstupy – skicy, základní půdorysy stavby, řezy objektem, axonometrie, prostorová schémata, popis materiálového řešení, základní úvaha nad konstrukcí stavby a koncepční návrh technologií, vizualizace exteriéru a interiéru stavby, základní portfolio studie stavby. Součástí je i 1-2 prezentace u objednatele včetně dopravy na místo.

V rámci této fáze budou zajištěny jednotlivé potřebné dílčí průzkumy stavby: Inženýrsko-geologický průzkum, Hydrogeologický průzkum stavby, Radonový průzkum stavby.

Tyto průzkumy je možné převzít z podkladů stavby školy, pokud byly provedeny na vyžádání zhotovitele.Studie bude zpracovávána formou digitálního 3D modelu, s možností jednoduché virtuální reality.Bude odevzdána papírová i digitální podoba studie včetně interaktivního 3D modelu domu.

  - Druhá část díla spočívá v:

Vypracování projektové dokumentace – VF3 DUR + VF4 DSP = Sloučená PD

VF3 – Vypracování dokumentace pro územní řízení

VF4 – Vypracování dokumentace pro povolení stavby - jednostupňová PD

Tato fáze bude vycházet z objednatelem odsouhlaseného zadání a bude se řešit s dalšími dílčími profesemi (statické posouzení objektu, posouzení z hlediska požární bezpečnosti, kanalizačních rozvodů, vodovodních rozvodů, elektroinstalací, vytápění, zásobování energiemi, atd.). Tato dokumentace bude sloužit pro vyjádření dotčených orgánů, správců sítí a účastníky správního řízení.

Sloučené DUR+ DSP PD = A - Úvodní autorská zpráva; B – Souhrnná technická zpráva; C – Situační výkresy; D.1 - Základní výkresy v 1:100 (základy, půdorysy, řezy, pohledy), D.2 - Stavebně-technická část - statika; D.3 - Požární zabezpečení objektu; D.4 - Technologie stavby (voda, kanalizace, elektroinstalace, hromosvod, vytápění, PENB), E – Dokladová část

Zpracování projektové dokumentace dle vyhlášky Sb. 499/2006.

Pro tuto část je nutné míti vypracované potřebné průzkumy pro návrh stavby: Inženýsko-geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, radonový průzkum

Veškeré subdodávky vyvolané během projednávání záměru v rámci ÚR+SP a nyní neznámé budou hrazeny investorem akce.

Správní i jiné další poplatky v rámci této fáze v rámci správního řízení hradí zadavatel. Nepředpokládá se žádný venkovní zdroj znečištění, ani zdroj hluku.

  - Třetí část díla spočívá v:

Vypracování projektové dokumentace – VF5 DPS

VF5 – Vypracování dokumentace pro provedení stavby a soupisu dodávek. Tato fáze vychází z objednatelem odsouhlasené části DUR+DSP a řeší se detailnější projekt jednotlivých dílčích částí pro provedení stavby (statické posouzení objektu, kanalizačních rozvodů, vodovodních rozvodů, elektroinstalací, vytápění, atd.). K této dokumentaci bude vytvořen i soupis dodávek – rozpočet stavby se slepým výkazem výměr pro nacenění. Tato dokumentace slouží jako podklad pro provedení stavby stavební firmou. Zpracování projektové dokumentace dle vyhlášky Sb. 499/2006.

- Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla zabezpečit dodržení veškerých relevantních právních předpisů vztahujících se k prováděnému dílu.

- Zhotovitel se zavazuje dílo provést s maximální mírou profesionality a s veškerou náležitou dovedností, péčí a opatrností, které lze očekávat od náležitě kvalifikovaných a zkušených odborných stavebníků, konstruktérů, projektantů, inženýrů, výrobců a provozovatelů údržby se zkušenostmi s prováděním prací stejného rozsahu, typu, povahy a náročnosti jako provádění díla podle této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět takovými prostředky a způsobem, které vyhovují příslušným technickým, hygienickým, bezpečnostním, ekologickým, jakož i ostatním normám a předpisům platným a účinným na území České republiky a států Evropské unie a prostředí v jakém jsou instalovány.

- Součástí díla je též dodání veškeré dokumentace související s provedeným dílem. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

- Smluvní strany se zavazují neprodleně se informovat o skutečnostech, které znemožňují nebo podstatně omezují plnění předmětu této smlouvy či jednotlivých závazků smluvních stran, či mají podstatný vliv na rozsah prováděného díla dle této smlouvy či termíny provádění díla, a o dalších podstatných skutečnostech.

- Předání a převzetí díla proběhne po jednotlivých částech díla dle odst. 2 výše. Předání jednotlivých částí díla bude potvrzeno v předávacím protokolu. V případě, že Objednatel převezme dílo s připomínkami, které nebrání převzetí díla (drobné závady a nedodělky), zavazuje se Zhotovitel tyto závady a nedodělky odstranit max. do 10 pracovních dnů od podpisu předávacího protokolu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- Osobou oprávněnou k převzetí díla (jednotlivých částí) a potvrzení předávacího protokolu je na straně Objednatele pan Mgr. Petr Horčička, ředitel školy, nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli písemně (stačí forma emailu) jinak.

- Doba a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo jednotlivé části díla provádět v termínech uvedených v časovém harmonogramu provádění díla, který je součástí Přílohy č. 2 této smlouvy.

- Konkrétní dny, ve kterých bude Zhotovitel provádět zejm. první část díla, budou určeny na základě dohody oprávněných zástupců smluvních stran.

- V případě prodlení s předáním díla v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč a současně smluvní pokutu za každý den prodlení s provedením díla ve výši 1.000,- Kč. Právo Objednatele na náhradu škody převyšující smluvní pokutu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Smluvní strany výslovně uvádějí, že vzhledem ke skutečnosti, že z provozních důvodů na straně Objednatele je dodržení termínu provedení díla klíčovou povinností Zhotovitele, je výše smluvní pokuty uvedená v tomto odstavci smlouvy přiměřená.

- Bude-li prodlení Zhotovitele s provedením díla či jeho části způsobeno výhradně z důvodu neposkytnutí nezbytné součinnosti ze strany Objednatele, prodlužuje se adekvátně tomuto prodlení termín pro provedení díla.

- Objednatel je oprávněn požadovat přerušení provádění díla z provozních či bezpečnostních důvodů. Pokud budou práce přerušeny z důvodů na straně Objednatele, prodlouží se o dobu přerušení prací termín realizace předmětu plnění.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu provádění díla došlo k prodlení Zhotovitele z důvodu vyšší moci, dohodnou se strany na prodloužení termínu provedení díla, a to o dobu přímo úměrnou trvání okolností bránících dodržení původního termínu provedení díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy; tato dohoda musí být písemná a potvrzená oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smluvní strany se dohodly, že místem plnění bude sídlo zadavatele Základní škola, Trutnov, Komenského 399, se sídlem: Komenského 399, Trutnov 541 01

- Práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla s vynaložením nejvyšší míry odborné péče a v souladu s platnými právními předpisy, včetně platných právních předpisů EU.

- Zhotovitel je při provádění díla povinen řídit se pokyny Objednatele a vždy dbát oprávněných zájmů Objednatele, které jsou mu známy nebo mu mají být známy. V případě, že je pokyn Objednatele nevhodný, zavazuje se Zhotovitel Objednatele na nevhodnost pokynu neprodleně upozornit.

- Zhotovitel se zavazuje při pohybu v místě plnění či jiných prostorách Objednatele plně respektovat a dodržovat zásady a pravidla Objednatele na úseku PO a BOZP, respektovat povahu provozu Objednatele a dodržovat veškeré související pokyny Objednatele.

- Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění díla i v jeho bezprostředním okolí a za dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů.

- Objednatel je povinen zajistit Zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro řádné provádění díla Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla a v případě zjištěných pochybení je oprávněn požadovat jejich napravení.

- Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění díla rozhodnout o snížení rozsahu prováděného díla. Objednatel je v takovém případě povinen Zhotovitele o snížení rozsahu neprodleně informovat; cena díla se v takovém případě úměrně sníží (např. nebude-li stavba realizována, Zhotoviteli nenáleží cena za čtvrtou část díla a zároveň nebude realizován autorský dozor apod.).

- Obaly a odpady vzniklé v souvislosti s prováděním díla jsou majetkem Zhotovitele, který je jejich původcem a je povinen je zlikvidovat na své náklady v souladu se zákonem č.477/2001 Sb. o obalech a zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

- Cena díla a platební podmínky

- Cena díla je stanovena na základě výsledků ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku a činí:

…………………… Kč bez DPH

…………………… Kč DPH v sazbě ………………  %

…………………… Kč bez DPH

- K ceně dle předchozího odstavce bude připočtena DPH ve výši dle platných právních předpisů. Cena díla dle předchozího odstavce je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná.

- Jednotlivé součásti ceny díla jsou specifikovány v příloze č. 2 této smlouvy, a dále v odst. 7 tohoto článku smlouvy. Cena díla i cena jednotlivých součástí je pevná a neměnná. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu ve smyslu § 2621 občanského zákoníku; ustanovení § 2622 občanského zákoníku se pro tento smluvní vztah nepoužije.

- Cena díla zahrnuje veškeré náklady na provedení díla Zhotovitelem, včetně nákladů Zhotovitele s prováděním díla související (příprava, zaměření, doprava, úklid atp.).

- V ceně díla dle odst. 1 není zahrnuta odměna za autorský dozor projektanta, která bude účtována samostatně dle skutečného rozsahu poskytnutých služeb. Cena za 1 hodinu autorského dozoru projektanta je stanovena na základě výsledků ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou zakázku a činí …………… Kč bez DPH. Tato cena zahrnuje veškeré náklady na poskytnutí této služby, mj. též dopravu, čas strávený na cestě, apod.). Odměna za autorský dozor náleží pouze za dobu, kterou projektant stráví výkonem činnosti autorského dozoru na stavbě nebo na jednání se stavbou související za účasti Objednatele.

- Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude Zhotoviteli uhrazena po částech, a to vždy na základě faktury-daňového dokladu, vystavené nejdříve v den specifikovaný v následujícím odstavci. Nedílnou součástí faktur je vždy stejnopis Předávacího protokolu o předání a převzetí příslušné části díla potvrzený oběma smluvními stranami. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne doručení řádné faktury Objednateli. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti včetně stejnopisu Předávacího protokolu, je Objednatel oprávněn fakturu Zhotoviteli ve lhůtě její splatnosti vrátit; v takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury. Cena díla se považuje za zaplacenou dnem připsání částky ceny díla na účet Zhotovitele specifikovaný v příslušné faktuře.

- Harmonogram fakturace díla:

- Cenu za první část díla je Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli ve dvou fakturách, a to tak, že první faktura může být vystavena až po zahájení pracích na první části - architektonické studii (ve výši 50% z dané první části). Druhou fakturu Dodavatel vystaví nejdříve v den protokolárního předání kompletní architektonické studie stavby(výše 50% z dané první části). -

- Cenu za druhou část díla je Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli ve třech fakturách, a to tak, že první faktura může být vystavena až po zahájení pracích na druhé části – projekt pro územní rozhodnutí a stavební povolení (ve výši 50% z dané druhé části). Druhou fakturu Dodavatel vystaví nejdříve v den oficiálního podání projektové dokumentace na stavební úřad(ve výši 40% z dané druhé části)- Třetí fakturu Dodavatel vystaví nejdříve v den vydání stavebního povolení příslušným stavebním úřadem. Pokud by se rozhodnutí objednatele žádost o stavební povolení nepodávala, bude Zhotoviteli uhrazena kompletní zbylá část v rámci druhé vystavené faktury.

- Cenu za třetí část díla je Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli ve dvou fakturách a to tak, že první faktura může být vystavena až po Objednatelem schváleném zahájení projekčních prací na třetí části – projekt pro provedení stavby(ve výši 50% z dané třetí části). Druhou fakturu Dodavatel vystaví nejdříve pro protokolárním předání úplné projektové dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu dodávek.

- Cena za autorský dozor projektanta bude hrazena měsíčně zpětně dle skutečně spotřebovaných hodin práce projektanta, a to na základě faktury-daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem nejdříve první den měsíce následujícího; součástí faktury musí být výkaz spotřebovaných hodin práce projektanta odsouhlasený Objednatelem. V případě, že nebude stavba realizována, nebudou tyto náklady Zhotovitelem účtovány.

- V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla má Zhotovitel nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

- Jakékoliv plnění dle této smlouvy podléhající DPH je splatné bezhotovostním převodem na bankovní účet smluvní strany uvedený v příslušném daňovém dokladu  - faktuře - a smluvní strana prohlašuje, že každý takový bankovní účet je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“). V případě, že takový bankovní účet nebude uvedeným způsobem zveřejněn, nebo se smluvní strana stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, je druhá smluvní strana oprávněna plnit v částce bez DPH a částku odpovídající DPH odvést přímo na příslušný účet finančního úřadu.

- Zhotovitel bere na vědomí, že je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- Odpovědnost za vady, záruka

  - Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude bez jakýchkoli faktických či právních vad, a zavazuje se, že dílo bude mít vlastnosti stanovené zadávací dokumentací, obsahem nabídky Zhotovitele, touto smlouvou, platnými právními předpisy.

  - Objednatel má vůči Zhotoviteli mj. tato práva z odpovědnosti za vady:

    - právo na bezplatné odstranění vad;

    - právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si Objednatel vady či nedodělky opraví nebo odstraní sám nebo použije k jejich odstranění třetí osoby;

    - právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu vad;

    - právo na odstoupení od smlouvy, kdy vady jsou takového charakteru, že podstatně ztěžují či dokonce brání v užívání díla.

Za vady ve smyslu této smlouvy jsou považovány též nedodělky.

Právo Objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody dle předchozího odstavce tím není dotčeno.

  - 3.     Zhotovitel předloží Objednateli před podpisem této smlouvy potvrzení o pojištění odpovědnosti Zhotovitele na vázanou činnost spojenou s vyhotovováním projektové dokumentace autorizovanou osobou na min. částku 5. mil Kč.

- Zánik smlouvy

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva zaniká:

- splněním;

- dohodou smluvních stran;

- odstoupením ze zákonných důvodů;

- výpovědí bez výpovědní doby:

- Zhotovitel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemně formou doporučeného dopisu,  je-li Objednatel v prodlení s úhradou ceny za dílo po dobu delší než 30 dnů, ačkoliv příslušná faktura splňovala všechny náležitosti daňového dokladu a podmínky této smlouvy a byla řádně doručena Objednateli, a Objednatel tuto fakturu neuhradil ani po písemné výzvě Zhotovitele.

- Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemně formou doporučeného dopisu při podstatném porušení povinností Zhotovitele dle této smlouvy, zejména při prodlení s prováděním díla dle této smlouvy po dobu delší než 1 měsíc, či při opakovaném neplnění povinností Zhotovitele z této smlouvy. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit též v případě, provádí-li Zhotovitel dílo v rozporu se zadáním Objednatele nebo v kvalitě nesplňující požadavky Objednatele, a to i přes předchozí písemné upozornění Objednatele.

- obě smluvní strany oprávněny tuto smlouvu vypovědět v případě, že bude proti druhé smluvní straně zahájeno insolvenční řízení, které nebude soudem v zákonné lhůtě odmítnuto pro zjevnou bezdůvodnost

Účinnost smlouvy zaniká okamžikem doručení výpovědi druhé smluvní straně.

- Účinnost ustanovení čl. VII. a čl. IX., a dalších ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy, trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- Povinnost mlčenlivosti

- Smluvní strany jsou vzájemně povinny striktně dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy, s výjimkou skutečností obecně známých (dále jen: „důvěrné informace“). Smluvní strany nejsou za žádných okolností oprávněny poskytnout důvěrné informace třetím osobám, ani užít tyto informace pro jiné účely než je plnění dle této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

- Smluvní strany jsou oprávněny poskytnout důvěrné informace pouze jejich zaměstnancům a dodavatelům, kteří tyto informace potřebují pro účely výkonu činností v souladu s předmětem této smlouvy. Tito zaměstnanci musí být informováni o důvěrném charakteru poskytnutých informací a musí být zavázáni k povinnosti mlčenlivosti v obdobném rozsahu.

- Kontaktní osoby

- Smluvní strany se dohodly, že kontaktními osobami pro provozní záležitosti dle této smlouvy budou tito zástupci smluvních stran:

Objednatel: Mgr. Petr Horčička, ředitel školy, tel.: +420 603 181 582, e-mail:  horcicka@zskomtu.cz

Zhotovitel:	……………………………………

- Smluvní strany se dohodly, že změnu kontaktních osob či jejich údajů je možné provést též formou emailu.

- Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva může být měněna pouze dodatky v písemné formě obsahující podpisy obou smluvních stran na téže listině a smluvní strany vylučují, že by ke změně smlouvy mohlo dojít jiným způsobem; to platí i pro vzdání se písemné formy.

- Veškerá oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě nebo mají být učiněna na základě této smlouvy, musí být učiněna písemně a doručena druhé smluvní straně osobně, prostřednictvím datové schránky či poštou, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Doručováno bude na adresy smluvních stran uvedené v této smlouvě. Jakákoliv změna adresy musí být druhé smluvní straně změněna bez zbytečného prodlení. V případě zaslání písemnosti prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb se zásilka považuje za doručenou i v případě, že si smluvní strana zásilku nevyzvedne, a to 5. dnem poté, kdy byla připravena k vyzvednutí. V případě, že smluvní strana odmítne přijmout písemnost, považuje se okamžikem odmítnutím tato písemnost za doručenou.

- Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

- Pokud některé ustanovení této smlouvy bude prohlášeno příslušným soudem za neplatné, nulitní, nedovolené nebo nevymahatelné, ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají platná a účinná a není tím dotčena platnost a účinnost této smlouvy jako celku. V takovém případě se smluvní strany zavazují nahradit dotčené ustanovení novým, svým obchodním účelem nejbližším, ustanovením.

- Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v Registru smluv.

- Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Nabídka Zhotovitele ze dne …………………

Příloha č. 2 – Specifikace díla včetně harmonogramu

| V Trutnově dne ………………… ……………………………………….; V … dne … ……………………………………………. Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Mgr. Petr Horčička, ředitel; ... …. | V …………………… dne ………… ………………………………………. ……………………………… ……………………………… |
| --- | --- |

Příloha č. 2 – Specifikace díla včetně harmonogramu a ceny jednotlivých částí díla