Zadávací dokumentace

veřejná zakázka na stavební práce s názvem:

„Vodovod Lhota - Bezděkov“

vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Obsah

ODDÍL 1. -	Organizační a právní aspekty zadávací dokumentace	3

1.1.	Vyhlášení zadávacího řízení	3

1.2.	Informace o zadavateli	3

1.3.	Předmět veřejné zakázky	3

1.3.1.	Specifikace podmínek veřejné zakázky	3

1.3.2.	Klasifikace předmětu VZ dle CPV a předpokládaná hodnota veřejné zakázky	3

1.4.	Místo a doba plnění	3

1.5.	Požadavky na prokázání kvalifikace	3

1.5.1.	Prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona	4

1.5.2.	Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona	4

1.5.3.	Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku	5

1.5.4.	Prokázání technické způsobilosti dle § 56 zákona	5

1.6.	Subdodavatelé	5

1.7.	Zadávací dokumentace a dodatečné informace	5

1.7.1.	Poskytnutí zadávací dokumentace	5

1.7.2.	Obchodní názvy	6

1.7.3.	Dodatečné informace k zadávací dokumentaci	6

1.8.	Jistota	6

1.9.	Nabídka	6

1.9.1.	Požadovaná závazná úprava nabídky	6

1.9.2.	Zadávací lhůta	7

1.9.3.	Požadavky na varianty nabídek	7

1.9.4.	Lhůta a místo pro podávání nabídky	7

1.9.5.	Otevírání obálek	7

1.10.	Kritéria a hodnocení nabídek	8

1.11.	Obchodní podmínky	8

1.11.1.	Způsob zpracování nabídkové ceny	8

1.11.2.	Fakturační a platební podmínky	8

1.11.3.	Všeobecné smluvní podmínky	8

1.12.	Další podmínky a práva zadavatele	8

ODDÍL 2. -	Závazná struktura nabídky	9

ODDÍL 3. -	Krycí list nabídky	10

ODDÍL 4. -	formulář Nabídková cena	11

ODDÍL 5. -	Návrh smlouvy o dílo	12

# Organizační a právní aspekty zadávací dokumentace

## Vyhlášení zadávacího řízení

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, která je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“).

## Informace o zadavateli

| Název | Město Trutnov |
| --- | --- |
| Sídlo | Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov |
| Statutární zástupce | Mgr. Ivan Adamec |
| IČ | 00278360 |

Subjekt pověřený k organizaci výběrového řízení (pověřená osoba k výkonu zadavatelské činnosti):

| Název | EP Consult, s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo | Na Pile 1109/3, 400 03 Ústí nad Labem |
| Statutární zástupce | Ing. Pavel Tošovský |
| IČ | 27263207 |
| DIČ | CZ27263207 |
| Kontaktní osoba | Ing. Pavel Tošovský |
| E-mail | epconsult@seznam.cz |

## Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce dle předané projektové dokumentace.

### Specifikace podmínek veřejné zakázky

Realizace předmětu plnění spočívá ve vybudování vodovodu dle projektové dokumentace

### Klasifikace předmětu VZ dle CPV a předpokládaná hodnota veřejné zakázky

| Název | CPV |
| --- | --- |
| Stavební práce | 45000000-7 |

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 8 500 000,- Kč bez DPH.

## Místo a doba plnění

Místem plnění je město Trutnov, dle projektové dokumentace

Předpokládané zahájení :          	listopad 2012

Maximální termín ukončení:       	31. 8. 2013

## Požadavky na prokázání kvalifikace

Ve zjednodušeném podlimitním řízení je kvalifikace prokazována pouze předložením čestného prohlášení v písemné formě, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem.

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy, zadavatel v takovém případě může uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí.

Zvláštní podmínky pro poskytnutí součinnosti se vztahují na zjednodušené podlimitní řízení, kde je třeba před uzavřením smlouvy doložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace (více zde).

Zadavatel se zavazuje při nakládání s informacemi, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů uchazeče, pokud se týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství.

Uchazeči mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona využít za podmínek stanovených v § 127 zákona výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne staršího než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být v souladu s ustanovením § 57 odst. 2 zákona k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení prohlášení uchazeče, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v kopii podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání žádostí. Doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace, předkládá v žádosti jako její součást.

### Prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona

Uchazeč doloží splnění základních kvalifikačních předpokladů způsobem uvedeným v § 53 odst. 2 zákona.

### Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona

K prokázání profesních kvalifikačních předpokladů doloží uchazeč:

Dle § 54 písm. a) zákona

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, Výpis z obchodního rejstříku či obdobné evidence nebude starší 90ti kalendářních dnů k poslednímu dni pro podání žádosti,

Dle § 54 písm. b) zákona

doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci v oblastech:

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování nebo vodohospodářské stavby

Dle § 54 písm. d) zákona

doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů.

Pro realizaci této veřejné zakázky zadavatel požaduje prokázání odborné způsobilosti předložením níže požadovaných dokladů:

- osvědčení o autorizaci dle zákona 360/1992 Sb. v oboru pozemní stavby (inženýr) vč. prohlášení autorizované osoby o budoucí spolupráci, nebo prohlášení žadatele, že autorizovaná osoba je zaměstnancem žadatele – minimálně 1 osoba.

- osvědčení o autorizaci dle zákona 360/1992 Sb. v oboru vodohospodářské stavby (technik), vč. prohlášení autorizované osoby o budoucí spolupráci, nebo prohlášení žadatele, že autorizovaná osoba je zaměstnancem žadatele – minimálně 1 osoba.

### Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku

Uchazeč předloží čestné prohlášení, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku.

### Prokázání technické způsobilosti dle § 56 zákona

Dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona:

- Uchazeč předloží seznam realizovaných stavebních prací provedených dodavatelem v posledních 3 letech a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly provedeny řádně a odborně.

Pokud není uchazeč z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů způsoby stanovenými zadavatelem, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, avšak veřejný zadavatel má právo z objektivních důvodů tyto jiné doklady odmítnout.

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 5 písm. c) zákona:

Uchazeč splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech provedl alespoň 3 stavební práce, jejichž předmětem byly vodohospodářské stavby, každá ve finančním objemu min. 5 mil Kč (bez DPH).

## Subdodavatelé

Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby uvedl identifikační údaje a kontaktní údaje každého subdodavatele. Uchazeč tak učiní Prohlášením, k němuž využije přílohu č. 3 zadávací dokumentace – Seznam subdodavatelů, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou věcně vymezenou část této veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat.

V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli), uvede takovou skutečnost do přílohy č. 3.

## Zadávací dokumentace a dodatečné informace

### Poskytnutí zadávací dokumentace

Část zadávací dokumentace, která není uveřejněna na profilu zadavatele https://zakazky.trutnov.cz/, poskytne zadavatel prostřednictvím pověřené osoby, kterou je EP Consult, s.r.o., Na Pile 1109/3, 400 03 Ústí nad Labem. Zažádat si o ni může buď písemně na výše uvedené adrese nebo e-mailem na adrese epconsult@seznam.cz, kontaktní osoba Ing. Pavel Tošovský, tel. 603192613.

Výše uvedená část zadávací dokumentace bude uchazeči poskytnuta za úhradu nákladů souvisejících s jejím poskytnutím (náklady na reprodukci, balné a poštovné) ve výši 2 200 Kč plus DPH, tj. 2 640 Kč vč. DPH.

Uchazeč v žádosti uvede, zda chce výše uvedenou částku uhradit bankovním převodem na č. ú. 78-474 56 702 77/0100 nebo zaslat na dobírku.

Uchazeč si může zadávací dokumentaci vyžádat nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

### Obchodní názvy

Obsahují-li zadávací podmínky požadavky nebo odkazy na obchodní firmy aj. (viz § 44, odst. 11 zákona), umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

### Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Dodatečné informace budou podány uchazečům na základě dotazů doručených písemně formou dopisu nebo elektronickou poštou, kontaktní osobou je Ing. Pavel Tošovský, e-mail: epconsult@seznam.cz. Dotazy musí být doručeny nejpozději 5 pracovních dní před ukončením lhůty pro podání nabídek, tj. do 23. 10. 2012.

Dodatečné informace budou poskytnuty dle podmínek § 49 odst. 2 zákona.

## Jistota

Zadavatel požaduje po uchazečích, aby pro zajištění svých povinností vyplývajících ze zadávacího řízení poskytli jistotu ve výši Kč 200 000,-.

Uchazeč může poskytnout jistotu jedním z následujících způsobů:

- složením příslušné peněžní částky na účet zadavatele,

č. ú.: 124601/0100 variabilní symbol: IČ uchazeče

Doba, do které musí být peněžní jistota na účet složena: nejpozději 2 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek

- formou bankovní záruky, tzn. originálu listiny vystavené bankou, znějící na částku požadovanou zadavatelem. Uchazeč je povinen zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhůty.

- formou pojištění záruky (§ 47 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů)

Oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel (pojišťovna) vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli za splnění podmínek stanovených v § 67 odst. 7 zákona pojistné plnění.

Doklad o poskytnutí jistoty uchazeč předloží spolu s nabídkou.

## Nabídka

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle § 51 odst. 5 zákona společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak. Tato listina musí současně určit jednoho pověřeného dodavatele (vedoucí účastník sdružení), způsob jeho jednání, rozsah jeho oprávnění jednat za ostatní dodavatele, kteří podávají společnou nabídku, kontaktní adresu pro doručování /a to i v případě, že taková adresa bude shodná se sídlem pověřeného dodavatele (vedoucího účastníka sdružení)/ a kontaktní fyzickou osobu včetně telefonického a e-mailového spojení. Pověření dle předchozí věty musí být v nabídce doloženo řádnou plnou mocí v originále nebo v úředně ověřené kopii.

### Požadovaná závazná úprava nabídky

- Nabídka bude zpracována dle závazné osnovy uvedené v oddíle 2 Zadávací dokumentace v českém jazyce a podepsána oprávněnou osobou.

- Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Elektronická forma podání nabídek se nepřipouští.

- Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

- První list nabídky bude krycí list nabídky (příloha č. 1 zadávací dokumentace).

- Nabídka uchazeče se podává písemně v  počtu: 1 originál v jedné řádně uzavřené obálce s nápisem veřejné zakázky „Vodovod Lhota - Bezděkov“ a zřetelnou výzvou „NEOTEVÍRAT před otevíráním obálek hodnotící komisí!“. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle § 71, odst. 6 zákona.

- Všechny listy nabídky budou v pravém dolním rohu očíslovány souvislou vzestupnou číselnou řadou počínaje číslem 1 na titulní straně.

### Zadávací lhůta

Délka zadávací lhůty:  Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou, je 90 dnů.

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu s tímto zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy podle § 82 odst. 3 nebo do zrušení zadávacího řízení.

Jsou-li podány námitky, zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách dodavateli. Zadávací lhůta neběží rovněž po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít podle tohoto zákona smlouvu.

Je-li podán návrh na přezkoumání úkonu zadavatele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ,,Úřad"), zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu o takovém návrhu. To platí obdobně i pro případ, je-li správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahájeno Úřadem z moci úřední; v takovém případě neběží lhůta ode dne zahájení správního řízení. Zadávací lhůta neběží rovněž po dobu, ve které má zadavatel podle rozhodnutí Úřadu učinit nápravné opatření podle § 118 zákona; o této skutečnosti je zadavatel povinen informovat dotčené uchazeče a zájemce.

### Požadavky na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek.

### Lhůta a místo pro podávání nabídky

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 30. 10. 2012 v 13.00 hod.

Místo pro podání nabídky: Podatelna Městského úřadu, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov. Nabídku je možné podat poštou nebo osobně do stanovené lhůty vždy v pracovní době městského úřadu.

### Otevírání obálek

Otevírání obálek se bude konat na adrese: Městský úřad Trutnov, dne 30. 10. 2012 v 13:00 hod.. Osoby oprávněné být při otevírání obálek s nabídkami jsou:

- Členové komise,

- Pracovníci společnosti EP Consult, s.r.o.,

- Maximálně 1 zástupce uchazeče, který podal nabídku řádně a včas. Oprávněný zástupce uchazeče se musí prokázat písemnou plnou mocí podepsanou statutárním zástupcem uchazeče, pokud jím sám není. Dále bude u sebe mít výpis z obchodního rejstříku pro prokázání oprávněné osoby, která plnou moc podepsala a svůj občanský průkaz.

## Kritéria a hodnocení nabídek

Popis způsobu hodnocení:

Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH. Jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou.

## Obchodní podmínky

### Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena musí být zpracována za celé plnění veřejné zakázky. Předpokladem pro stanovení ceny jsou předpokládané investiční náklady za jednotlivé dílčí objekty a dále údaje uvedené v této zadávací dokumentaci.

Nabídková cena bude uvedena v členění, jaké je uvedeno v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

### Fakturační a platební podmínky

Faktury budou vydávány jednou za 14 dní na základě zjišťovacího protokolu. Doba splatnosti faktur bude 30 dní.

### Všeobecné smluvní podmínky

V nabídce bude přiložen podepsaný návrh smlouvy v souladu se zadávací dokumentací.

## Další podmínky a práva zadavatele

- Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Rovněž nepožaduje poplatky za to, že se uchazeč může o veřejnou zakázku ucházet.

- Nabídka bude obsahovat na samostatném listě prohlášení uchazeče nebo jeho oprávněné osoby (statutární zástupce, nebo i jiná osoba, která doloží úředně doloženou plnou moc, že je oprávněna za uchazeče ve výběrovém řízení jednat), že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty (dle § 43 zákona).

- V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci uchazeče, je třeba postupovat dle § 58 zákona.

- Zadavatel poskytne odpovědi na dotazy zaslané mu ve smyslu § 49 odst. 1 zákona pouze písemnou formou.

- Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.

- Zadavatel upozorňuje uchazeče, že realizace této veřejné zakázky je podmíněna získáním finančního příspěvku z rozpočtu Ministerstva zemědělství.

- V případě vyloučení uchazeče pro nesplnění kvalifikace nebo pro podání neúplné nebo nepřijatelné nabídky a v případě rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky bude zadavatel doručovat uchazečům prostřednictvím uveřejnění na profilu zadavatele.

# Závazná struktura nabídky

Nabídka bude zpracována v následující struktuře (včetně dodržení číslování kapitol).

- Krycí list

Krycí list nabídky – viz Oddíl 3 ZD.

- Obsah nabídky

- Představení uchazeče

Představení uchazeče: základní informace o dodavateli – maximálně 2 strany A4

- Kvalifikační předpoklady uchazeče

Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních kritérií

- Povinná součást nabídky dle § 68 odst. 3 zákona

- Hodnotící kritériium dle vymezení bodu 1.10. ZD

Nabídková cena – viz Oddíl 4 ZD

- Smlouva o dílo + vyplněný položkový rozpočet

Smlouva o dílo (vzor v oddíle 5. ZD) podepsaná uchazečem, vyplněný položkový rozpočet.

- Prohlášení o vázanosti nabídkou a počtu listů a jiná prohlášení

Bude obsahovat prohlášení o vázanosti nabídkou dle bodu 1.9.2. ZD a o počtu listů nabídky a případně další prohlášení uchazeče.

V Trutnově dne 15. 10. 2012

………………………………………………………………….

razítko a podpis osoby oprávněné za zadavatele jednat

# Krycí list nabídky

Krycí list nabídky

1.   Název veřejné zakázky:

„Vodovod Lhota - Bezděkov“

- Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel

název:

sídlo:

IČ:

DIČ:

statutární zástupce:

  - Uchazeč

název:

sídlo/místo podnikání:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

IČ:

DIČ:

spisová značka, pod kterou je uchazeč veden u příslušného soudu:

osoba oprávněná jednat za uchazeče:

kontaktní osoba:

tel./fax:

e-mail:

- Oprávněná osoba za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení : 	………………………………………………………………………..

Funkce: 			………………………………………………………………………..

Podpis: 			………………………………………………………………………..

Pozn.: Krycí list nabídky bude na další straně obsahovat OBSAH nabídky, jak je uvedeno v ODDÍL 2 - Závazná struktura nabídky.

# formulář Nabídková cena

NABÍDKOVÁ CENA

Zakázka: 	„Vodovod Lhota - Bezděkov“

Zadavatel:	Město Trutnov

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (název uchazeče), uchazeč o veřejnou zakázku na akci: „Vodovod Lhota - Bezděkov“  prohlašuje, že:

- nabízí provést výše uvedenou zakázku za podmínek stanovených v zadání veřejné zakázky, vlastním jménem, na své nebezpečí a náklady, v navržených termínech, rozsahu a kvalitě, za částku (v Kč):

| Cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH |
| --- | --- | --- |

- pečlivě prostudoval veškeré výkresy a technickou specifikaci a porozuměl plně stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací tak, aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality a tak byl naplněn účel veřejné zakázky. Uchazeč dále prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, že ji přezkoumal z hlediska její technické správnosti a dokonalosti a konstatuje, že tato dokumentace je úplná a umožňuje provést dílo podle ní v rozsahu, způsobem, za cenu a v termínech a nepožaduje žádné její další doplnění a nezjistil v ní podstatné nejasnosti ani závady.

- Ceny uvedené v nabídkové ceně jsou považovány za smluvní ceny nejvýše přípustné po celou dobu stavby. Všechny jednotkové ceny jsou pevné po celou dobu stavby. Případné početní chyby v nabídce jdou k jeho tíži.

Podpis:  	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( osoba nebo osoby řádně pověřené podepsat čestné prohlášení)

Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            Razítko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

# Návrh smlouvy o dílo

SMLOUVA O DÍLO

na provedení stavebních prací (dále jen „smlouva“)

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Obchodní zákoník“)

č.smlouvy objednatele: 	.................

č.smlouvy zhotovitele: 	.................

Zakázka:	„Vodovod Lhota - Bezděkov“

OBJEDNATEL:	Město Trutnov

Slovanské nám. 165, Trutnov

IČ: 	00278360

DIČ:

zastoupený:

zástupce / oprávněný pracovník ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL : 	Název:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném … soudem v … pod sp. zn. (oddíl, vložka) …

bankovní spojení:

č. účtu

zastoupený:

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět plnění

  - Předmětem této smlouvy je provedení stavby zhotovitelem pro objednatele:

„Vodovod Lhota - Bezděkov“, blíže vymezené v projektové dokumentaci

(dále jen „díla“).

l. 2.	Zhotovitel je povinen provést za podmínek stanovených touto smlouvou účelně a efektivně stavební práce, činnosti a úkoly v rozsahu a podle nabídky zhotovitele při realizaci díla, a to v souladu s projektovou dokumentací a rozpočtem akce.........

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše v tomto odstavci se v této smlouvě označuje rovněž jako „provádění“, resp. „provedení díla“ zhotovitelem.

1.3.	Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví, životech, přírodě ani životním prostředí.

1.4. 	Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pokud si to charakter prací vyžádá, musí být zajištěno vydání povolení příslušných orgánů veřejné správy. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných technických či jiných zkoušek potřebných pro realizaci a řádné užívání díla, pokud je jejich provedení obecně závaznými právními předpisy požadováno (např. vydání kladného kolaudačního rozhodnutí, technické (dílčí) zkoušky jednotlivých komponentů díla), a to tak, aby byly vykonány nejpozději do 5 dnů před lhůtou uvedenou v bodě 4.1. Objednatel se zavazuje poskytovat k tomu zhotoviteli potřebnou součinnost.

II.

Podmínky zhotovování díla

  - Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na  vlastní  zodpovědnost i nebezpečí.

  - Korespondence  a platební doklady, které  budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být označeny číslem smlouvy objednatele, číslem a názvem akce. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit zhotoviteli.

  - Zhotovitel je oprávněn zadat plnění díla třetím osobám – subdodavatelům jen se souhlasem objednatele.

  - Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu s projektem, stavebními povoleními a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

  - Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli známy včetně jejich účinků.

  - Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či měněny (viz bod 9.5). Případné poškození výše uvedeného půjde k tíži zhotovitele.

III.

Předání staveniště

3.1.	Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště nejpozději v termínu listopad 2012.

IV.

Doba plnění

4.1     	Zahájení realizace díla: listopad 2012

Kompletní dokončení díla: srpen 2013

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

4.2    	Lhůty provádění budou prodlouženy:

- jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel

- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

V.

Cena

5.1.	Cena za provedení díla podle této smlouvy je cenou určenou podle rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí  ......................

(slovy:............................).

DPH 	.......................................

(slovy:..........................................).

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí ................................

slovy.......................................).

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

  - Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to bezodkladně písemně objednateli.

  - Cena určená dle rozpočtu podle bodu 5.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, za podmínek stanovených touto smlouvou.

  - Požaduje-li objednatel písemně nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny projektu odlišné provedení prací od popisu nebo od kvalitativních podmínek obsažených v projektové dokumentaci, musí být před jejich prováděním dohodnuta odpovídající cena. O výsledné částky, které vyplynou z ocenění těchto prací, bude pak formou dodatku ke smlouvě zvýšena a nebo snížena cena sjednaná ve smlouvě.

  - Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v projektu stavby (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením.

  - Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném zpřesnění rozpočtu nebo realizační dokumentace bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou hradí zhotovitel.

  - Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.

VI.

Platební podmínky

  - Provedené práce budou postupně hrazeny na základě faktur vystavovaných zhotovitelem jednou za 14 dní na základě zjišťovacího protokolu. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a číslo smlouvy o dílo.

  - Každá úhrada bude provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se zastaví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti faktury. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, přičemž cena a její jednotlivé části se považují za zaplacené řádně a včas, je-li poslední den lhůty splatnosti odepsána částka z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

  - Každou fakturu uvedenou v bodě 6.1. je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na základě oběma stranami písemně odsouhlaseného soupisu bez vad provedených prací a komponentů díla v uplynulých 14/30 dnech a jejich cen, přičemž cena prací a komponentů musí v jednotlivých položkách přesně odpovídat údajům obsaženým v rozpočtu podle bodu 5.1. Pouze takto oboustranně odsouhlasené práce, komponenty a jejich cenu je zhotovitel oprávněn objednateli fakturovat. K faktuře, obsahující práce, komponenty či cenu neodsouhlasenou shora uvedeným postupem se nepřihlíží a objednatel není povinen v ní fakturovanou částku uhradit.

  - Úrok z prodlení při neplacení ze strany objednatele činí 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

VII.

Záruční podmínky, odpovědnost za vady

  - Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení a navržená zařízení budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v předaných podkladech, zejména v projektové dokumentaci stavby s názvem „Vodovod Lhota – Bezděkov“ vypracované Ing. Liborem Fantou PVS projekce vodohospodářských staveb v květnu 2011 a přiloženém výkazu výměr.

  - Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce trvání 60 měsíců. Na dodávky a zařízení a na pohyblivé části pak zhotovitel poskytuje záruku v takové délce, jaká je poskytnuta jejich dodavatelem.

  - Záruka počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí poslední předávané části díla podle bodu 4.1.

  - Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění.

  - Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla nejpozději do 14 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky  možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou  formou. Jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je objednatel oprávněn dát vadu na jeho náklady odstranit.

VIII.

Spolupůsobení a podklady objednatele

  - Objednatel předá zhotoviteli pravomocné stavební povolení při předání staveniště.

  - Objednatel oznámí zhotoviteli jména osob, pověřených kontrolou práce zhotovitele a převzetím dokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku při předání staveniště.

  - Vykazují-li práce zhotovitele nedostatky, nebo odporují smlouvě musí je zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Pokud zhotovitel v přiměřené lhůtě vady neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit.

  - Objednatel při předání staveniště předá zhotoviteli napojovací místa energií (elektr. en.,  voda, kanalizace apod.)

  - Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt, případně vypustit  provedení některých prací. Je však povinen řešit cenové otázky a případně i lhůtu provádění díla.

IX.

Povinnosti zhotovitele

  - Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dnem předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování pořádku na staveništi.

  - Zhotovitel dále bude dodržovat zákon 125/1997 Sb. a veškeré předpisy platné pro odpadové hospodářství a nakládání s odpady.

  - Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran, kteří jsou uvedeni v záhlaví smlouvy, a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

  - Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a provoz díla buď vlastní, nebo je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran. Zhotovitel se zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z používání takovýchto postupů, projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem díla podle této smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen si před zahájením opatřit informace o stávajících inženýrských sítích a rozvodech, které procházejí stavbou, aby nedošlo k jejich poškození. Za poškození odpovídá zhotovitel.

  - Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu vícepráce, požadované objednatelem, jejichž nutnost vyplynula v průběhu prací a nejsou zahrnuty v projektové dokumentaci nebo práce, požadované kolaudačním orgánem při kolaudačním řízení.

  - Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení stavby s označením základních údajů stavby a s uvedením jmen a funkcí zástupců projektanta, zhotovitele a technického dozoru objednatele.

  - Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích. Po ukončení realizace díla uvede zhotovitel staveniště do původního stavu. Povolení k užívání a vybudováni objektů ZS si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zahrnuty v ceně.

  - Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

  - Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah, nebo kvalitu, je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly. V opačném případě je zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

X.

Vedení stavebního deníku

  - Zhotovitel povede o průběhu prací na stavbě vlastní stavební deník. Oprávnění psát do deníku mají pověření zástupci objednatele a zhotovitele.

  - Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení stavebním úřadem. Do stavebního deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník vede do dne odstranění vad a nedodělků a splnění podmínek kolaudačního rozhodnutí.

  - Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání.

  - V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

  - Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva k prověření prací (3 dny předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

  - Nedostaví-li se zástupce objednatele na základě doručené výzvy objednateli v termínu daném zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí prací bez účasti objednatele.

  - Pokud objednatel požaduje dodatečné odkrytí  prací, je povinen uhradit vzniklé náklady, avšak pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě nese náklady zhotovitel.

  - Jestliže objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, ČSN, při provádění prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy.

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo prostřednictvím třetích osob. Provádění díla, poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny další skutečnosti rozhodné pro provádění stavby a plnění této smlouvy se zapisují do stavebního deníku, který je povinen vést zhotovitel.

XI.

Předání díla

  - Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

  - Zhotovitel splní svou povinnost řádně provést a dokončit  dílo tím, že ukončí stavební a montážní práce, úspěšně provede individuální zkoušky předepsané zvláštními předpisy, závaznými normami a projektovou dokumentací a předá příslušné doklady a ukončené dílo objednateli.

  - Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky. Nedokončené dílo, nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Řádným ukončením díla je jeho provedení podle smlouvy, projektu a stavebního povolení bez vad a nedodělků.

  - Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací a o smontovaném zařízení. Náležitosti zápisů musí být stejné jako u zápisů o provedených zkouškách. K přejímacímu řízení bude dále předložen stavební deník, zaměření skutečného provedení stavby, dokumentace skutečného provedení stavby a doklady o odstranění všech vad a nedodělků a předání projektové dokumentace  skutečného stavu provedení díla.

  - Zhotovitel vyzve pracovníka objednatele, pověřeného jednáním ve věcech smluvních, k převzetí díla písemně 3 dny  předem.

  - O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla. Povinnost dodat je splněna řádným předáním a převzetím díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele o tom, že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí díla.

  - Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání a převzetí objednatelem, kdy vlastnické právo přechází na objednatele.

XII.

Vyklizení staveniště

  - Zhotovitel vyklidí staveniště do 10ti dnů po předání díla a odstranění všech vad a nedodělků.

XIII.

- Vlastnické právo

  - Objednatel se stává vlastníkem zhotoveného díla po jeho protokolárním předání a převzetí.

XIV.

- Smluvní pokuty

  - V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle smlouvy o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.

  - V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním dílčích objektů díla v termínu dle smlouvy o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.

  - V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavby do 14 dnů od předání staveniště, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.

  - V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 15.000,- Kč za každý den prodlení.

  - V případě prodlení zhotovitele s termínem dodatečné lhůty poskytnuté objednatelem nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení.

  - V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník včetně dodržení požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy nebo smlouvou o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 10.000,- Kč.

  - Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli nesplněním svých povinností, vyplývajících z obecně závazných předpisů či z této smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu do 30ti dnů po obdržení faktury, vystavené objednatelem.

XV.

- Vyšší moc

15.1.	S výjimkou závazku objednatele provést úhradu plateb v rámci této smlouvy, jakékoliv zpoždění nebo nedostatky v činnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou neplněním závazku a nedávají důvod k jakýmkoliv požadavkům na náhradu škody, pokud je rozsah těchto zpoždění nebo nedostatků vyvolán příčinami, které zhotovitel nebo objednatel nemohou ovlivnit, zahrnujícími, ale neomezujícími se pouze na akce veřejného nepřítele, vyvlastnění nebo zabavení věcí, vyhovění jakémukoliv příkazu nebo žádosti vládních úřadů, válečné události, vzpouru nebo sabotáž nebo tím vzniklou škodu, požáry, povodně, výbuch, stávky nebo jakékoliv další příčiny, ať již stejného nebo jiného charakteru než výše uvedené, kterým při veškerém  přiměřeném úsilí nemohou smluvní strany zabránit.

  - Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této smlouvy pro každou ze zúčastněných stran.

XVI.

- Zvláštní ujednání

  - Zhotovitel prohlašuje, že akce bude řízena autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb.

  - Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou  předmětem této smlouvy.

Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu, týkající se autorizovaných  
  osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele.

V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného  termínu provedení díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů na své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy odstoupit.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem vyzván.

  - Zhotovitel prohlašuje, že  je seznámen se skutečností, že Město Trutnov jako orgán 
   územní samosprávy je povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti 
   podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
  předpisů.

  - Objednatel prohlašuje, že Město Trutnov je oprávněno, pokud postupuje podle zákona č.  
   106/1999 Sb., poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných skutečnostech  
   týkajících se tohoto závazkového právního vztahu, i když nejsou v této smlouvě výslovně  
   uvedeny.

  - Rada města Trutnov tuto smlouvu schválila usnesením č. …………. ze dne …………….

XVII.

- Závěrečná ustanovení

  - Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze  smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

  - Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy  účastníků obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními obchodního, případně občanského zákoníku České republiky.

  - Smlouva je uzavřená okamžikem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

  - Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou  řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních  stran. Ostatní ujednání pracovníků obou smluvních stran,  týkající se realizace akce, se považují jen za přípravné  jednání.

  - Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

V Trutnově dne  ......................			V ............................. dne ........................

Objednatel :                                                              Zhotovitel :

.....................................................                             ..............................................................

Například § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.

Oprávněnou osobou se rozumí statutární zástupce uchazeče. Nebo statutárním zástupcem písemně pověřená osoba. V případě takového pověření musí být součástí nabídky plná moc, nebo jiný obdobný dokument, který uvádí rozsah oprávnění (zejména úkony za uchazeče v tomto výběrovém řízení) svěřená pověřené osobě, včetně podpisu statutárního zástupce uchazeče na takové listině.