Podmínky průzkumu využití MHD Trutnov a návrhu jeho optimalizace

- Podrobná rekognoskace stávajícího stavu provozu MHD, příprava průzkumu, personální zajištění dopravních průzkumů.

Celkové posouzení a rekognoskace sítě MHD, příprava na následující průzkum přepravních objemů cestujících a průzkum směrových vztahů, průzkumy požadavků organizací a obcí. Kompletní příprava průzkumů, logistika zajištění a organizace průzkumů, tvorba a tisk formulářů pro sběr dat. Personální zajištění dopravních průzkumů z řad vysokoškolských případně středoškolských studentů. Kompletní školení sčítačů s cílem zajištění odborného provedení průzkumových prací.

Při přípravě průzkumu by měla být věnována zvýšená pozornost

- přepravě osob MHD, příměstskou dopravou a vlakovými spoji v tzv. integrovaných obcích (Adamov, Babí, Bohuslavice, Bojiště. Libeč, Lhota, Nový Rokytník, Oblanov, Starý Rokytník, Střítež, Studenec, Voletiny, Volanov)

- provozu stávajících linek MHD 2, 3, 7

- Poříčí (větší zapojení příměstské dopravy a vlakových spojů)

- Horní Staré Město jako části, ve které žije cca čtvrtina obyvatel města, a z hlediska lepšího využití příměstské dopravy a vlakových spojů.

- Dopravní průzkumy cestujících na linkách MHD (průzkumy zatížení sítě MHD, dopravně-sociologický a směrový dopravní průzkum cestujících a průzkum požadavků organizací).

Průzkum zatížení sítě MHD bude probíhat celodenně přímým sčítáním ve všech vypravovaných vozidlech, na všech linkách MHD v Trutnově, podle vozových jízdních řádů v průměrný pracovní den (úterý, středa nebo čtvrtek) a ve víkendovém provozu (sobota a neděle).

V jednotlivých stanicích a zastávkách budou sledovány a zaznamenávány nástupy a výstupy cestujících, přičemž je třeba věnovat pozornost cestujícím přepravovaným mimo označení jízdného v odbavovacím systému (cestující  ve věku 70 až 80 let, cestující nad 80 let, děti do zahájení školní docházky, držitelé průkazu  ZTP a ZTP-P, kteří jsou přepravováni zdarma). V mezistaničních úsecích bude zjišťován počet cestujících ve vozidle. Současně bude provedeno srovnání výsledků průzkumu s daty odbavovacího systému v den sčítání.

Dopravně-sociologický a směrový dopravní průzkum bude realizován na celé síti MHD s rovnoměrným prostorovým a časovým rozložením.

Sčítači budou provádět sčítání jednak ve vozidlech (v době 5:00 – 19:00 hod.) a dále na pevných sčítacích místech

- na autobusové stanici (v době 5:00 – 19:00 hod. a 21:00 - 22:30 hod.),

- Horní Staré Město, Zelená louka (v době 5:00 – 19:00 hod.)

- Poříčí, nám. (v době 5:00 – 19:00 hod.).

Potřebná velikost vzorku bude stanovena na základě matematicko-statistického rozboru (minimálně však 15% přepravovaných osob) tak, aby získaná databáze po přepočtu na počet přepravených osob (100% počty přepravených osob v celodenním období), byla signifikantní.

Období anketního průzkumu: průměrný pracovní den v běžném provozu (reprezentativní vzorek rozložený do období 5:00 – 19:00 hod. a 21:00 - 22:30 hod., případné opakování během více pracovních dnů do dosažení minimálního vzorku 15% skutečně přepravených osob). V rámci tohoto anketního průzkumu budou zjišťovány u každého respondenta základní charakteristiky jeho cesty, zejména:

- Odkud (lokalizace místa, lokalizace zastávky)

- Kam (lokalizace místa, lokalizace zastávky)

- Plánovaný přestup během cesty (pokud ano, kolikrát, lokalizace zastávek)

- Účel cesty (ve zdroji i cíli cesty)

- Pravidelnost

- Souslednost využitých linek, případně jiného druhu dopravy (sledování přestupních vazeb)

- Použitý jízdní doklad

- Základní demografické údaje (pohlaví, věk, ekonomická aktivita).

Při dotazu bude (pro zlepšení kvality výstupů při následném modelování) u každého respondenta zjišťován i zdroj a cíl jeho cesty (nejen nástupní a výstupní zastávka MHD). Do průzkumu budou zahrnuty i významné přestupní uzly (železnice, příměstská autobusová doprava).

Dny, ve kterých bude prováděn průzkum, je třeba dopředu dojednat spol. OREDO, s. r. o. (resp. Královéhradeckého kraje)

Zároveň budou zanalyzovány a ve výstupech průzkumu promítnuty data spol. OREDO, s. r. o., (resp. Královéhradeckého kraje) o cestujících za stejný den (dny) z příměstských autobusů a vlaků. Tato data jsou důležitá pro posouzení celkového počtu osob pohybujících se po městě veřejnou dopravou. Zejména o víkendech, kdy je menší počet spojů MHD, jsou příměstské spoje zajímavou alternativou.

Výsledky průzkumů umožní zpracování výstupů, potřebných pro posouzení současného stavu z hlediska poptávky v porovnání s nabízenými kapacitami při dodržení stanovených standardů kvality.

V rámci průzkumů budou dále sledovány a vyhodnoceny údaje k dodržování jízdních řádů tak, aby mohly být vyloučeny anomálie v zatížení jednotlivých spojů, způsobené např. mimořádnými událostmi na dopravní síti města apod.

Průzkum požadavků organizací bude realizován mezi významnými zaměstnavateli v Trutnově (zejména průmyslová zóna Krkonošská, Volanov, část města Poříčí - ČEZ - EPO, Kasper, Porfix, AQ), dále u škol, volnočasových a kulturních zařízeních a Oblastní nemocnicí Trutnov. V rámci průzkumu budou zjišťovány potřeby těchto subjektů k provozu MHD.

- Komplexní analýza výsledků průzkumů

Výsledky sčítání cestujících na linkách MHD, směrových dopravních průzkumů a průzkumů přestupních vazeb budou digitalizovány pomoci software (aplikace), který zároveň provede kontrolu nasčítaných údajů a případnou eliminaci chyb. Z těchto dat bude následně vytvořena kompletní databáze, která umožní zpracování provozní analýzy, do které patří např. porovnání přepravní poptávky s přepravní nabídkou, zastávkové obraty linky a průběh zatížení v průběhu trasy linky. Posouzení základní dopravní obsluhy provozu MHD z pohledu zadavatelem odsouhlasených standardů kvality (v případě že nebudou zadavatelem standardy kvality stanoveny, budou použity standardy dle Sdružení dopravních podniků České republiky), a to pro ranní období, špičky, sedla, večerní období jak v centrální části města, tak v okrajových částech obsluhovaných MHD.

Součástí zakázky bude licence k  software (aplikaci), jejímž prostřednictvím budou předána digitální data.

Pracovní analýza výsledků průzkumů bude zadavateli poskytnuta do dvou měsíců po provedení průzkumu.

- Návrh optimalizace linkového vedení MHD Trutnov, návrh intervalu dopravy

Na základě analýzy bude zpracován návrh, jakým způsobem dopravu co nejlépe optimalizovat za účelem přizpůsobení linkového vedení a intervalu dopravy přepravní poptávce cestujících. V návrhu bude doprava optimalizována i pro období školních prázdnin a letního období. Návrh bude respektovat zachování standardů kvality rozsahu a organizace dopravní obsluhy veřejnou dopravou osob. Návrh zahrnuje i tvorbu časových poloh spojů (jízdních řádů), který může být aplikován ve spolupráci s dopravcem do jeho software.

V rámci návrhu optimalizace bude věnována pozornost:

- možnost využití integrace MHD a regionální dopravy, tj. využití regionálních spojů jako alternativního přepravního prostředku (měsíční a čtvrtletní časové jízdenky MHD jsou uznávány na příměstských autobusových a vlakových spojích),

- z hlediska ekonomického posoudit výhodnost integrace MHD do příměstské regionální dopravy IREDO (stávající dvě tarifní zóny a navrhnout optimální výši tarifu - v rámci integrace s krajskou dopravou např. jeden tarif napříč celým městem), Zvážit vhodnost zavedení časových přestupních jízdenek.

- u linky č. 5 do Voletin a Libče, zvážit možné nahrazení linkou IREDO se zřízením zastávky Voletiny,

- optimalizace přepravního výkonu ve směru Trutnov – Poříčí (souběh časových poloh linek č. 1 a 4), Zavedení případného nového přestupního bodu na zastávce např. Trutnov, Lidl (prodloužení linky č. 6 a možnost přestupku z linky č. 4 od Trutnov, Poříčí – zkrácení jízdní doby pro cestující z Poříčí do Horního Starého Města),

- vedení linky č. 1 v úseku Trutnov, aut. Stanice – Trutnov, Poříčí pouze v době přepravní špičky a stanovení přepravní špičky, Zvážit ukončení některých spojů linky č. 1 např. na stanici Trutnov, Lidl v době mimo přepravní špičky (popř. navrhnout místo ukončení této linky).

- posoudit rentabilitu vedení linky č. 1 do stanice Trutnov, Poříčí, Porfix,

- oproti stávajícímu stavu bude konečná zastávky linek  1 MHD přesunuta ze zastávky Trutnov, Poříčí, nám., tak, že trasa bude pokračovat po ulici Náchodská přes autobusovou zastávku Trutnov, Poříčí, škola a dále nově vybudovanou ulicí Na Vlečce, kde odbočí do ulice Voletinská a zde bude přemístěna autobusová zastávka Trutnov, Poříčí, žel. stanice (nová konečná stanice). Odtud bude spoj vyjíždět ulicí Sportovní do ulice Na Vlečce, následně odbočí do ulice Náchodská a obslouží zastávku Trutnov, Poříčí, škola,

- oproti stávajícímu stavu bude konečná většiny linek MHD přesunuta ze zastávky Trutnov, Hor. St. Město, hřiště na autobusovou zastávku Trutnov, Hor. St. Město, kostel,

- návrh skladby nového vozového parku pro připravovanou zakázku z pohledu přepravní kapacity (vozidla do 10 m, vozidla nad 10 m, posoudit upuštění od využívání kloubových autobusů) a jejich využití na jednotlivých linkách,

- prověřit optimalizaci vedení MHD o víkendech (např. taktový provoz jednotlivých linek s ohledem na možnost využití příměstské dopravy min. 1 spoj/hod. s vloženou obsluhou linky Trutnov, Hor. St. Město, kostel – Trutnov, aut. Stanice a návazné obslužnosti ostatních částí města např. nízkokapacitním vozidlem do 10 m),

- prověření možnosti vedení mimořádného nočního spoje při plánovaných kulturních akcích (např. akce Otevřené hospody), při odjezdu okolo 23:30 ze stanice Trutnov, Poříčí, žel. st. do Trutnov, Hor. St. Město a následné vedení zpět do stanice Trutnov, Poříčí, škola,

- při tvorbě časových poloh jízdních řádů je třeba vzít v úvahu, že 60 % vozového parku musí být bezemisní, tj. vzít v úvahu čas potřebný pro dobíjení vozidel.

- posouzení možnosti tvorby jízdních řádů tak, aby se veřejné zakázky mohlo účastnit sdružení dvou dodavatelů (tj. oběhy vozidel tak, aby mohly být provozovány dvěma dopravci).

- umístění dobíjecí stanice s posouzením dalšího dobíjecího bodu.

- v jízdních řádech budou navrženy reálně časy dojezdu dle intenzity dopravy v různou denní dobu.

- posouzení a zhodnocení možnosti zavedení zastávek na znamení.

- posouzení možnosti přepravy jízdních kol. např. ve vybrané dny PÁ, SO, NE a do vybraných lokalit (Lhota, Horní Staré Město).

Pracovní návrh optimalizace bude zadavateli poskytnut do dvou měsíců po provedení průzkumu.

E. Prezentace návrhu optimalizace linkového vedení MHD Trutnov, návrh intervalu dopravy

Návrh bude předložen zadavateli a veřejnosti k připomínkám. Zhotovitel v sídle zadavatele provede prezentaci návrhu. Termín prezentace určí zadavatel po konzultaci se zhotovitelem.

F.  Předložení konečného návrhu optimalizace linkového vedení MHD Trutnov

V konečném návrhu budou zapracovány připomínky zadavatele.

Návrh optimalizace linkového vedení MHD Trutnov bude zadavateli předán 1x v písemném vyhotovení a dále v elektronické verzi (ve formátu pdf i ve formátu docx) na USB nosiči.

Termín a místo plnění veřejné zakázky

  - Předpokládaný termín zahájení doby plnění:		ihned po podpisu smlouvy

1.2. Termín odevzdání dílčího plnění A 	do dvou měsíců od podpisu smlouvy

1.3. Termín odevzdání dílčího plnění B	do tří měsíců od podpisu smlouvy

  - Termín odevzdání dílčího plnění C - D 	do tří měsíců od provedení                                                                     _	průzkumů

1.5. Termín odevzdání plnění E	do měsíce po odevzdání dílčího plnění C-D

1.6. Termín odevzdání plnění F (celkové předání díla)	do jednoho měsíce po předání připomínek zadavatele k dílčímu plnění C -D