OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Oblast podpory: 1.3.1. Zlepšení systému povodňové služby

a preventivní protipovodňové ochrany

Projekt

„Modernizace a aktualizace digitálního povodňového plánu ORP Trutnov a zkvalitnění hlásné povodňové služby“

Zpracoval:   Městský úřad Trutnov

Oddělení krizového řízení

V Trutnově dne 14. června 2011

Město Trutnov

Slovanské nám. 165						……………………..

541 16 Trutnov				                                Mgr. Ivan Adamec

starosta

Obsah

- Cíl modernizace a aktualizace digitálního povodňového plánu a zkvalitnění  hlásné povodňové služby ……………………………………………………………………	3

- Popis území..………………………………………………………………………...	4

  - Charakteristika území………………………..……………………………….....	4

  - Výskyt povodní …………………..………………………………………….....	5

  - Popis správního obvodu ORP Trutnov  …………………………………………	6

- Využití dostupných dat……………………………………………………………….	6

  - Lokální data ..........................................................................................................	7

  - Datové podklady z POVIS……………………………………………………....	7

3.3. Data s grafickými prvky a rastrové podklady z MŽP………………………….... 8

3.4. Ostatní data z centrálních a veřejných zdrojů …………………………………....8

- POVIS ………………………………………………………………………………..	8

5.  Předpokládaný rozsah dPP ORP Trutnov …………………..………...........................	9

5.1. Rozsah aktualizace dPP ORP Trutnov .................................................................12

    - Věcná část .................................................................................................12

    - Organizační část ........................................................................................13

    - Grafická část .............................................................................................14

5.1.4.	Přílohy .......................................................................................................14

- Aktualizace dat v období po realizaci projektu ……………………………………..15

- Publikování dPP .........................................................................................................15

- Instalace vodoměrných (limnigrafických) stanic ……………………………….......16

  - Vodoměrné (limnigrafické) stanice .................................................................. 16

  - Srážkoměrná stanice ..........................................................................................18

- Položkový rozpočet (rámcový)…………………………………………...................20

- Harmonogram projektu…………………………………………………………….. 22

- Seznam dokumentů přiložených k žádosti o podporu ..…………………………… 23

- Cíl modernizace a aktualizace digitálního povodňového plánu a zkvalitnění hlásné povodňové služby

Městský úřad Trutnov, jako orgán obce s rozšířenou působností (ORP) Trutnov (odbor Kancelář MěÚ, oddělení Krizového řízení), zpracoval ve spolupráci se společností Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. digitální povodňový plán (dPP) obce s rozšířenou působností v letech 2004 - 2005. V průběhu dalších let byla pravidelně prováděna aktualizace jeho uživatelských dat, údajů a informací. Poslední aktualizace dPP proběhla v roce 2009.  DPP ORP Trutnov je veřejně přístupný (www.trutnov.cz/dpp/) pomocí standardního webového prohlížeče. Stávající dPP ORP Trutnov respektuje odvětvovou technickou normou vodního hospodářství TNV 75 2931 Povodňové plány, v tištěné a elektronické podobě.

DPP ORP Trutnov však nevyhovuje současným požadavkům na dPP kladeným. Důvodem je jeho pojetí, které odpovídalo ranému stádiu vývoje digitálních povodňových plánů na bázi GIS (Pozn. : dPP Trutnov byl  v pořadí druhým provozovaným dPP vůbec). Ačkoli je dPP ORP Trutnov  úspěšně provozován v původní podobě datových struktur a vazeb po dobu šesti let, došlo přirozeně k „morálnímu zastarání“ této aplikace a dPP nesplňuje především požadavek kompatibility s dPP ČR a tudíž i s ostatními dPP v rámci tzv. pyramidové hierarchie, která zabezpečuje vzájemnou provázanost dPP (ČR – kraj – ORP – obec). Nesdílí data s modulem Editoru dat povodňových plánů POVIS. Vrstvy a databáze dPP  ORP Trutnov jsou zcela autonomní. Jakékoli sdílení dat (vrstev a databází) není možné, vyjma jediné vrstvy „povodňové komise“, která je s modulem POVIS propojena.

Modernizací dPP je sledováno vytvoření plnohodnotných vazeb dPP ORP Trutnov na centrální databázi POVIS (dPP ČR – datová a mapová část a editor dat povodňových plánů). Tím dojde k zajištění vzájemného sdílení veškerých vrstev a databází. POVIS bude disponovat v plné míře daty, jejichž původ bude ve správním obvodu ORP Trutnov, což je ku prospěchu funkčnosti systému jako celku. (Pozn.: vrstvy a databáze specifické pro ORP Trutnov budou nadále zachovány jako autonomní).

Aktualizací dPP je sledováno zajištění revize stávajících vrstev a databází co do obsahu a kvality veškerých dat ve smyslu jejich vypovídajících schopností s ohledem na současný skutečný stav. V rámci modernizace bude provedena kontrola aktuálnosti, případně doplnění chybějících údajů a informací tak, aby POVIS disponoval daty aktuálními v době zpracování projektu a vytvořil základ pro jejich průběžnou aktualizaci, která se stane rutinní záležitostí MěÚ Trutnov, odd. krizového řízení (ve spolupráci s odd. vodního hospodářství,) v období následujícím.

Za účelem zkvalitnění hlásné povodňové služby v rámci ORP a s vazbou na kraj je navrhována instalace 2 vodoměrných (limnigrafických) stanic na hlásných profilech typu „C“ a 1 srážkoměrné stanice. Technologie bude zajišťovat měření a automatické zpracování měřených veličin, výstup v reálném čase, nastavitelný interval záznamu a dálkový přenos dat. Výstup bude řešen do prostředí internetu (včetně grafického vyjádření), zasíláním varových (alarmových) a informativních SMS a e-mailů. Zajištěna bude možnost získávat záznam v grafické podobě pomocí dotazových SMS. Data budou veřejně přístupná v internetu a rovněž bude zajištěno propojení do dPP ORP Trutnov. Data tedy budou dostupná povodňovým orgánům a veřejnosti. Varovné (alarmové) a informativní SMS budou zasílány zástupcům povodňového orgánu ORP Trutnov a města Trutnova a obyvatelům jejichž nemovitosti jsou nejvíce ohroženy. Povodňové orgány budou informace z těchto stanic využívat v rámci povodňové hlásné služby k informování povodňových orgánů (obcí v rámci správního obvodu ORP Trutnov) působících „níže na toku“ za účelem včasné realizace protipovodňových opatření – v konečném důsledku k varování a obyvatelstva a ohrožených subjektů. Opačným směrem pak budou informace z těchto stanic poskytovány povodňovému orgánu kraje, rovněž v rámci hlásné povodňové služby. Tyto 2 vodoměrné stanice a 1 srážkoměrná stanice doplní stávající 2 vodoměrné stanice v hlásných profilech typu „C“ a „B“,  které jsou již úspěšně provozovány Městem Trutnov od roku 2008.

Doplněním „sítě“ hlásných profilů a srážkoměrných stanic správního obvodu ORP Trutnov o výše uvedené instalace 2+1 stanic dojde dalšímu „zahuštění“ sítě, čímž bude umožněno povodňovým orgánům posuzovat povodňovou situaci v území z globálního hlediska, a rovněž umožní přesnější lokalizaci povodňových epizod v případě přívalových dešťů. Významný bude rovněž příspěvek do systému předpovědní povodňové služby, kdy měřená data budou plně k dispozici potřebám ČHMU a Povodí Labe s.p.

- Popis území

  - 2.1.	Charakteristika povodí

Správní obvod ORP Trutnov leží ve dvou povodích. Povodí řeky Úpy odvádí vodu z rozhodující části správního obvodu ORP Trutnov, zatímco   povodí  řeky Labe odvádí vodu ze srovnatelně menší, jihozápadní části území.

  - Řeka Úpa pramení v Krkonoších v Úpském rašeliništi, které leží západně od Sněžky, ve výšce 1432 metrů nad mořem. U Jaroměře se ve výšce 250 metrů nad mořem vlévá do řeky Labe. Délka toku je 78,2 km, plocha povodí je 513,1 km2. Hlavní přítoky řeky Úpy ve správním obvodu ORP Trutnov jsou: zprava Černohorský potok a Zelený potok, zleva Babský potok, Kalná, Ličná, Malá Úpa, Rtyňka a Zlatý potok.

Pro správní obvod méně významná řeka Labe pramení v Krkonoších na Labské louce ve výšce 1387 metrů nad mořem. Délka toku na území České republiky je 370 km, plocha povodí je 51 103,9 km2. Tok protíná správní obvod ORP Trutnov v jeho západním výběžku od severu k jihu. Hlavní přítoky Labe ve správním obvodu ORP Trutnov jsou Pilníkovský a Kalenský potok.

Charakter území je převážně horský s částečným přechodem do podhůří. Podnebí je drsnější s velmi proměnlivým počasím. Průměrné roční teploty v převážné části správního území dosahují kolem 6 °C, v horské části kolem 4 °C. Průměrné roční srážky se pohybují v Podkrkonoší v rozmezí od 650 - 750 mm a jejich množství stoupá s nadmořskou výškou. V Krkonoších to je průměrně asi 1 100 mm. Nejvyšší měsíční srážkové úhrny lze očekávat v období březen až srpen, nejnižší v únoru a březnu. Počet dnů se sněhovou pokrývkou v Podkrkonoší je průměrně asi 80 ročně, v Krkonoších až 140 - 150 dnů. Sněhová pokrývka se v podhůří pohybuje v intervalu od 40 do 60 cm a vyskytuje se od prosince do března, v horských oblastech přesahuje 100 cm a vydrží obvykle až do května. Úhrn hodin slunečního svitu se pohybuje od 1 400 - 1 500 hodin ročně.

2.2. 	Výskyt povodní

Ve správním obvodu ORP Trutnov lze předpokládat možnost vzniku všech typů přirozených povodní, i když úseky náchylné ke vzniku ledových jevů se na území nevyskytují nebo nebyly dosud pozorovány.

Důležitým poznatkem pro hodnocení území jsou údaje o výskytu historických povodní.

První zdokumentovaná povodeň se na území Krkonoš odehrála v roce 1897 a postihla také dvě třetiny Česka a část Moravy a Slezska. Nad celou oblastí Krkonoš padaly intenzivní srážky, v Obřím dole spadlo během dvou dnů 342 mm. Všechny vodní toky v Krkonoších zvedly svou hladinu a vylily se ze svých koryt. Toky Labe a Úpa poškodily všechny krkonošské obce a připravily o život 120 lidí.

Z novodobých povodní byla největší ta, která zasáhla region v červenci 1997. Byla způsobena intenzivními srážkami v oblasti Krkonoš. Dne 6.7.1997 zde bylo naměřeno 133 mm a dne 7.7.1997 76 mm srážek. Na Úpě byly zaznamenány dva kulminační body, první 7.7. ve 12.00 hod průtokem 52 m3.s-1, druhý téhož dne ve 21.00 průtokem 50 m3.s-1. Problémy se vyskytly i na přítocích Úpy – v Peci pod Sněžkou na přítoku Malá Úpa. K vybřežení toku Úpa došlo v Horním Maršově, Mladých Bukách, Bohuslavicích, Suchovršicích, Úpici a Havlovicích. Potíže způsobovalo větší množství splavené dřevní hmoty, která vytvářela zátarasy na mostech, lávkách a jezech.

Při povodni ve dnech 19. – 20.7.1997, která byla rovněž způsobena intenzivními srážkami a zároveň nasycením povodí, bylo v Krkonoších naměřeno dne 18.7. 134 mm a dne 19.7. 105 mm srážek. Na řece Úpě byl první kulminační bod zaznamenán dne 19.7. v 11.20 hod., hladina 190 cm a v 13.10 hladina 215 cm. Na území ORP Trutnov došlo k problémům v Mladých Bukách, Suchovršicích, Úpici a Havlovicích.

Škody z první i druhé vlny povodní byly vyčísleny za celý okres Trutnov a činily 276 400 000,- Kč.

Povodeň ve dnech 9. – 12.3.2000 byla způsobena silnými srážkami, oteplením a následným rychlým táním sněhu. Na území města Trutnova došlo k rozlití zejména drobných vodních toků, které poškodily komunikace a chodníky. Škody byly vyčísleny na 1 400 000,- Kč. Ve správním obvodu ORP Trutnov byly postiženy obce Vlčice, Chotěvice, Pilníkov a Mladé Buky. Ve Vlčicích došlo k poškození hrází rybníků, hráz v Horních Vlčicích se protrhla a přívalová vlna zničila komunikaci, propustky a zaplavila domy a čerpací stanici. Celková škoda činila 400 000,- Kč. V Chotěvicích byly poškozeny komunikace a mosty, došlo zde k sesuvům půdy a celková škoda činila 580 000,- Kč. V Pilníkově došlo k poškození komunikací, k vyplavení a poškození vybavení ČOV a k poškození koupaliště. Celková škoda činila 540 000,- Kč.

V letech 2005 – 2007 došlo ve správním obvodu ORP Trutnov k několika menším povodním. V roce 2005 se voda vylila ze svého koryta v obci Batňovice, škoda činila cca 260 000,- Kč,  v dubnu 2006 následkem rychlého tání sněhu došlo k rozvodnění toků v obcích Vlčice (škoda 800 000,- Kč), Hajnice (škoda 50 000,- Kč), Chotěvice (škoda 200 000,- Kč), Úpice (škoda 100 000,- Kč), Staré Buky (škoda 70 000,- Kč) a Trutnov (škoda 250 000,- Kč); v srpnu 2006 v obcích Havlovice (škoda malého rozsahu), Horní Maršov (škoda 16 250 000,- Kč, Suchovršice (škoda 120 000,- Kč) a Úpice (škoda 50 000,- Kč), v roce 2007 v obcích Dolní Olešnice a Chotěvice (ke škodám nedošlo).

2.3.	Popis správního obvodu ORP Trutnov

Ve správním obvodu se nachází 8 měst: Janské Lázně, Pec pod Sněžkou, Pilníkov, Rtyně v Podkrkonoší, Svoboda nad Úpou, Trutnov, Úpice,  Žacléř a 23 obcí: Batňovice, Bernartice, Dolní Olešnice, Hajnice, Havlovice, Horní Maršov, Horní Olešnice, Chotěvice, Chvaleč, Jívka, Královec, Lampertice, Libňatov, Malá Úpa, Malé Svatoňovice, Maršov u Úpice, Mladé Buky, Radvanice, Staré Buky, Suchovršice, Velké Svatoňovice, Vlčice, Zlatá Olešnice.

V hydrologickém povodí Úpy jsou to města Janské Lázně, Pec pod Sněžkou, Rtyně v Podkrkonoší, Svoboda nad Úpou, Trutnov, Úpice, Žacléř a obce Batňovice, Bernartice, Havlovice, Horní Maršov, Chvaleč, Lampertice, Libňatov, Malá Úpa, Malé Svatoňovice, Maršov u Úpice, Mladé Buky, Suchovršice, Velké Svatoňovice, Zlatá Olešnice.

Obec Královec leží v povodí Černého potoka, který odtéká do Polska a obce Jívka a Radvanice v povodí vodního toku Jívka, který se vlévá do Metuje.

Ostatní obce, tj. Dolní a Horní Olešnice, Chotěvice, Pilníkov a Vlčice se nacházejí v hydrologickém povodí řeky Labe.

- Využití dostupných dat

Při aktualizaci dPP správního obvodu ORP Trutnov budou použita data ze stávajícího dPP, který byl zpracován v letech 2004 – 2005 a průběžně aktualizován až do současné doby. Za účelem dosažení jednotnosti datových struktur aktualizovaného dPP v hierarchii dPP ORP Trutnov, dPP Královéhradeckého kraje a dPP ČR bude použito rovněž dostupných dat z POVIS, centrálních a veřejných zdrojů.

3.1.	Lokální data

  - Budou využita data ze stávajícího dPP ORP Trutnov a povodňových plánů obcí ORP Trutnov.

  - Důležitým zdrojem dat budou údaje z Povodí Labe s.p. a Lesů ČR, s.p. – správců vodních toků. Pro správní území ORP Trutnov to jsou např. stupně povodňové aktivity (SPA) na tocích, měrné křivky průtoků, dostupové doby průtoků, umístění hlásných profilů (ČHMÚ, Povodí Labe, s.p.) a srážkoměrných stanic (ČHMÚ, Povodí Labe s.p.).

  - Lokální data budou zahrnovat rovněž údaje a informace získané povodňovými orgány ve správním obvodu, které byly dokumentačně podchyceny ve zprávách o povodních v letech 1997 až do současnosti, stejně jako data získaná ze zpráv OkÚ Trutnov (1997, 2000). Pro území, která dosud povodněmi zasažena nebyla, bude využito rozlivových čar ze stanovených nebo vymezených záplavových území a ze studií odtokových poměrů, které byly dosud zpracovány či zpracovány budou.

  - Budou rovněž použita data mající vztah k havarijnímu plánování a ke krizovému řízení, zejména data používaná při vzniku sekundárních mimořádných událostí způsobených povodní a při vyhlášení krizových stavů v případě rozsáhlých povodní. Konkrétně se jedná o veškerá data související s evakuací obyvatelstva (evakuační místa, shromaždiště, evakuační střediska, evakuační trasy, kontrolní stanoviště, regulace dopravy), nouzovým ubytováním a stravováním obyvatelstva (objekty, vybavení, personál), poskytováním humanitární pomoci (sklady, způsoby vyžadování a rozdělování), varováním, vyrozuměním a informováním obyvatelstva (cílové skupiny, kontaktní údaje, umístění prvků varování), a data z operačních plánů pro řešení krizových situací (z krizového plánu).

3.2.	Datové podklady z POVIS

V Editoru dat povodňových plánů budou zkontrolována, doplněna a následně v dPP ORP Trutnov použita následující data:

- Povodňové komise – údaje o ústřední povodňové komisi a pracovním štábu, Krajské povodňové komisi Královéhradeckého kraje a údaje o 32 povodňových komisích obcí.

- Důležité organizace – z této sekce budou využita veškerá data o organizacích a jejich kontaktních osobách pro zájmové území správního obvodu ORP Trutnov nebo s celokrajskou působností, která nejsou uvedena ve stávajícím dPP ORP Trutnov.

- Objekty dPP – z této sekce budou použita ta data o evakuačních místech, hlásných profilech, místech častých ledových jevů, údaje o ohrožujících a ohrožených objektech, srážkoměrných stanicích, vodních dílech a objektech na toku, vodních nádržích, která nejsou uvedena ve stávajícím dPP ORP Trutnov. Vzhledem k tomu, že pro dané správní území nebyla data do Editoru povodňových plánů z úrovně ORP Trutnov vkládána, budou v rámci aktualizace dPP ORP Trutnov chybějící data do Editoru doplněna a následně promítnuta do dPP ORP Trutnov.

3.3.	Data s grafickými prvky a rastrové podklady z MŽP

Pro grafickou část dPP bude použit základní mapový projekt v rozsahu správního obvodu ORP Trutnov, s využitím mapového serveru (runtime verze softwaru WebMap). Bude obsahovat mapové pohledy obdobné jako dPP ČR, s potřebnými rastrovými podklady a databázemi jak z centrálních zdrojů, tak z dat uživatelů.

3.4.	Ostatní data z centrálních a veřejných zdrojů

Databáze z centrálních zdrojů jako např. ČSÚ, DIBAVOD, HEIS, Silniční databanka a data z ČÚZK bude možné využívat napojením na server kraje.

4. POVIS

V rámci zpracování projektu budou vytvořeny vazby mezi POVIS (dPP ČR – datová a mapová část a Editor dat povodňových plánů) a dPP ORP Trutnov a v důsledku toho bude zajištěno vzájemné sdílení veškerých vrstev a databází. DPP ORP Trutnov a jeho databáze budou dostupné v POVIS.

Do Editoru dat povodňových plánů budou ze stávajícího dPP ORP Trutnov převedeny níže vyjmenované vrstvy a databáze. Současně bude provedena kontrola a aktualizace stávajících dat. Chybějící vrstvy a databáze budou doplněny. Naplněny budou následující vrstvy a databáze (správního obvodu ORP Trutnov):

- povodňové komise obcí,

- záplavové území (Q5, 20, 100),

- evakuace (evakuační. místa, shromaždiště, evak. střediska, přijímací střediska,

evak. trasy, nouzové ubytování, stravování),

- hlásné profily (kat.“C“ včetně online propojení na limnigrafy),

- srážkoměrné stanice,

- vodní toky a díla (u IV. kategorie: vlastník a hospodařící subjekt),

- objekty (ohrožené objekty, ohrožující objekty),

- postupové doby,

- místa omezující odtokové poměry,

- ledové jevy,

- protipovodňová opatření,

- důležité organizace.

Poznámka: Modul „Povodňové komise ORP Trutnov“ Editor dat povodňových plánů obsahuje. Všechna města a obce ve správním obvodu ORP Trutnov mají ustanoveny povodňovou komisi (případně plní její funkci starosta obce a obecní zastupitelstvo) a údaje o nich jsou zaneseny v Editoru dat. V rámci aktualizace dPP ORP Trutnov budou všechny údaje o povodňových komisích zkontrolovány a v případě potřeby do Editoru dat doplněny.

5. Předpokládaný rozsah dPP ORP Trutnov

Rozsah modernizovaného a aktualizovaného dPP ORP Trutnov bude korespondovat s rozsahem dPP stanoveným metodikou podle pokladů Ministerstva životního prostředí ČR „Metodika MŽP 2009 pro tvorbu digitálních povodňových plánů“.

DPP bude zahrnovat celý správní obvod ORP Trutnov (všechna dílčí povodí, všechny obce, veškerá záplavová území a území ohrožená povodněmi, všechny ohrožené nemovitosti a všechny ohrožené obyvatele). Následující Tabulka (1) je přehledem obcí, příslušných vodních toků v jejich územím obvodu, počtu ohrožených nemovitostí a obyvatel.

Tabulka 1.

| Město, obec | Vodní tok | Dílčí povodí | Počet ohrožených objektů/poznámka | Počet ohrožených obyvatel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Batňovice | Rtyňka | 1-01-02-044 | 67 | 244 |
|  | Petrovický potok | 1-01-02-045 |  |  |
| Bernartice | Ličná | 1-01-02-024 | 7 | 25 |
| Dolní Olešnice | Labe | 1-01-01-001 | 9 | 32 |
|  | Kalenský potok | 1-01-01-052 |  |  |
| Hajnice | Hajnický potok | 1-01-01-083 | 13 | 45 |
|  | Žďárský potok | 1-01-01-040 |  |  |
| Havlovice | Úpa | 1-01-02-001 | 9 | 32 |
| Horní Maršov | Úpa | 1-01-02-001 | 32 | 112 |
|  | Albeřický potok | 1-01-02-011 |  |  |
|  | Lysečinský potok | 1-01-02-010 |  |  |
| Horní Olešnice | Kalenský potok | 1-01-01-052 | 96 | 336 |
|  | Ždírnický potok | 1-01-01-059 |  |  |
| Chotěvice | Pilníkovský potok | 1-01-01-034 | 14 | 50 |
| Chvaleč | Chvalečský potok | 1-01-02-034 | 14 | 50 |
|  | Petříkovický potok | 1-01-02-033 |  |  |
| Janské Lázně | Janský potok | 1-01-02-016 | 0 | 0 |
|  | Černohorský potok | 1-01-02-014 |  |  |
| Jívka | Dřevíč | 1-01-03-026 | 12 | 42 |
| Královec | Černý potok | 2-04-05-003 | nemá ohrož. objekty | 0 |
| Lampertice | Lampertický potok | 1-01-02-027 | 11 | 39 |
| Libňatov | Maršovka | 1-01-02-050 | 2 | 7 |
| Malá Úpa | Malá Úpa | 1-01-02-006 | nemá ohrož. objekty | 0 |
|  | Soví potok | 1-01-02-006 |  |  |
|  | Černá Voda | 1-01-02-006 |  |  |
| Malé Svatoňovice | Jestřebí | 1-01-02-046 | nemá zpracovaný PP | 0 |
|  | Lesní potok | 1-01-02-045 |  |  |
| Maršov u Úpice | Maršovka | 1-01-02-050 | nemá zpracovaný PP | 0 |
| Mladé Buky | Úpa | 1-01-02-001 | 69 | 250 |
|  | Kalná | 1-01-02-018 | 2 | 7 |
| Pec pod Sněžkou | Úpa | 1-01-02-001 |  |  |
|  | Zelený potok | 1-01-02-002 |  |  |
| Pilníkov | Pilníkovský potok | 1-01-01-034 | 7 | 25 |
|  | Prkenný potok | 1-01-01-045 |  |  |
|  | Mlýnský potok | 1-01-01-047 |  |  |
| Radvanice | Jívka | 1-01-03-027 | nemá zpracovaný PP | 0 |
| Rtyně v Podkrkonoší | Rtyňka | 1-01-02-044 | 118 | 440 |
| Staré Buky | Starobucký potok | 1-01-01-039 | 37 | 130 |
|  | Žďárský potok | 1-01-01-040 |  |  |
|  | Dolecký potok | 1-01-01-042 |  |  |
| Suchovršice | Úpa | 1-01-02-001 | 28 | 98 |
| Svoboda nad Úpou | Úpa | 1-01-02-001 | 47 | 165 |
|  | Černohorský potok | 1-01-02-014 |  |  |
|  | Janský potok | 1-01-02-016 |  |  |
| Trutnov | Úpa | 1-01-02-001 | 258 | 875 |
|  | Babský potok | 1-01-02-022 |  |  |
|  | Debrnský potok | 1-01-02-036 |  |  |
|  | Dolecký potok | 1-01-01-042 |  |  |
|  | Kacířský potok | 1-01-02-023 |  |  |
|  | Lhotecký potok | 1-01-02-039 | 4 | 10 |
|  | Libečský potok | 1-01-02-030 | 5 | 7 |
|  | Mlýnský potok | 1-01-02-040 |  |  |
|  | Petříkovický potok | 1-01-02-033 |  |  |
|  | Volanovský potok | 1-01-01-044 |  |  |
|  | Voletinský potok | 1-01-02-032 | 9 | 23 |
|  | Zlatý potok | 1-01-02-031 |  |  |
| Úpice | Úpa | 1-01-02-001 | 103 | 350 |
| Velké Svatoňovice | Zaječí potok | 1-01-02-047 | 9 | 32 |
| Vlčice | Vlčický potok | 1-01-01-035 | 0 | 0 |
| Zlatá Olešnice | Zlatá Olešnice | 1-01-02-031 | 11 | 40 |
| Žacléř | Bobr | 2-04-05-001 | 0 | 0 |
|  | Sněžný potok | 1-01-02-029 |  |  |
|  | Lesní potok | 1-01-02-029 |  |  |
|  | Černý potok | 2-04-05-003 |  |  |
| Celkem: |  |  | 993 | 3466 |

DPP ORP Trutnov bude vycházet z údajů, informací a dat získaných z povodňových plánů obcí správního obvodu ORP Trutnov a částečně rovněž z povodňových plánů obcí jiných správních obvodů - sousedících se správním obvodem ORP Trutnov.

Z obcí ve správním obvodu ORP Trutnov má vypracovány povodňové plány na potřebné úrovni 28 obcí, u nichž byl potvrzen soulad s povodňovým plánem ORP Trutnov.

Údaje o datu jejich pořízení a jejich poslední aktualizaci jsou uvedeny v Tabulce 2.

Tabulka 2.

| Město, | Pořízení | Poslední aktualizace |
| --- | --- | --- |
| obec | povodňového plánu | povodňového plánu |
| Batňovice | červen 04 | listopad 07 |
| Bernartice | květen 03 | duben 07 |
| Dolní Olešnice | prosinec 03 | červen 07 |
| Hajnice | červen 04 | leden 07 |
| Havlovice | únor 03 | červen 07 |
| Horní Maršov | únor 04 | listopad 09 |
| Horní Olešnice | listopad 04 | srpen 07 |
| Chotěvice | srpen 03 | květen 11 |
| Chvaleč | červen 03 | duben 08 |
| Janské Lázně | leden 06 |  |
| Jívka | říjen 03 | červen 07 |
| Královec | červen 03 | duben 07 |
| Lampertice | duben 05 |  |
| Libňatov | prosinec 03 |  |
| Malá Úpa | červen 05 | listopad 08 |
| Mladé Buky | březen 04 | leden 10 |
| Pec pod Sněžkou | červenec 04 | únor 07 |
| Pilníkov | duben 04 | březen 11 |
| Rtyně v Podkrkonoší | prosinec 03 |  |
| Staré Buky | prosinec 03 | březen 07 |
| Suchovršice | květen 04 |  |
| Svoboda nad Úpou | únor 04 | červenec 09 |
| Trutnov | říjen 03 | květen 09 |
| Úpice | červen 04 | červen 10 |
| Velké Svatoňovice | březen 05 | únor 08 |
| Vlčice | prosinec 04 | únor 09 |
| Zlatá Olešnice | říjen 03 | březen 07 |
| Žacléř | březen 05 | březen 11 |

Poznámka: Za obce, které povodňový plán zpracovaný nemají, budou základní data zpracována povodňovým orgánem ORP Trutnov tak, aby absence těchto dat nezpůsobila neúplnou funkčnost Editoru dat povodňových plánů – modul „Povodňové komise“. Jedná se o obce: Malé Svatoňovice, Maršov u Úpice a Radvanice.

5.1.	 Obsah aktualizovaného dPP ORP Trutnov

Aktualizovaný digitální povodňový plán bude obsahovat jak textovou část (určenou odvětvovou normou TNV 752931 a legislativním vymezením povodňové ochrany), tak část grafickou (určenou Metodikou pro tvorbu dPP MŽP). Textová část bude tvořit „Věcnou část“, „Organizační část“ a „Přílohy“.

    - Věcná část

Obsah věcné části bude rozdělen do následujících kapitol

- Druh a rozsah ohrožení

  - Definice povodně a její druhy

  - Typy možných povodní

  - Příčiny zvláštních povodní

  - Přirozené povodně ve správním obvodu ORP Trutnov

  - Přirozené povodně ovlivněné mimořádnými příčinami ve správním obvodu ORP Trutnov

  - Zvláštní povodně ve správním obvodu ORP Trutnov

- Řízení ochrany před povodněmi

  - Povodňové orgány

  - Ostatní účastníci ochrany před povodněmi

- Povodňová opatření

  - Přehled povodňových opatření

  - Povodňové prohlídky

  - Předpovědní povodňová služba

  - Hlídková služba

  - Hlásná povodňová služba

- Charakteristika území a základní hydrologické údaje

  - Vodní toky a hydrologická data

  - Vodní díla

- Stupně povodňové aktivity

  - První stupeň povodňové aktivity (1.SPA)

  - Druhý stupeň povodňové aktivity (2. SPA)

  - Třetí stupeň povodňové aktivity (3. SPA)

  - Souhrnný přehled směrodatných údajů stupňů povodňové aktivity na tocích ve správním obvodu ORP Trutnov

- Hlásné profily a srážkoměrné stanice

  - Hlásné profily

  - Srážkoměrné stanice

- Analýza časových možností

- Postupové soby

- Časové plány evakuace

- Záplavová území a území ohrožená povodněmi

  - Ohrožené objekty mimo vodní tok

  - Ohrožené objekty na vodních tocích

  - Ovlivňující objekty

5.1.2.	Organizační část

Tato část je zaměřena zejména na kontakty, spojení na PK a důležité organizace, organizace povodňové ochrany a údaje potřebné k zajištění ochrany osob ohrožených při povodni. V rámci aktualizace této části se předpokládá i její propojení s databází informačních systémů a databází krizového řízení. Data, které nemohou být veřejně přístupná (např. osobní a citlivé údaje), budou  dostupná pouze v neveřejné části dPP.

- Povodňové komise a povodňové služby

  - Povodňové komise ve správním obvodu

  - Předpovědní povodňová služba

  - Hlídková služba

  - Hlásná povodňová služba

- Řešení povodňové situace

  - Principy řešení povodňové situace

  - Rámcový přehled činnosti povodňové komise města Trutnova (ORP)

- Způsob organizace povodňových opatření za povodně

  - Vyhlašování a odvolávání stupňů povodňové aktivity

  - Varování a informování obyvatelstva

  - Organizace dopravy

  - Záchranné a zabezpečovací práce

    - Síly a prostředky, vyžádání vnější pomoci

    - Evakuace obyvatelstva

- Evidenční a dokumentační práce

    - Povodňová kniha

    - Fotodokumentace povodňové situace

    - Souhrnné zprávy o povodních

    - Zprávy z povodňových prohlídek

    - Vzory rozhodnutí, usnesení, nařízení, vyhlášení SPA

- Náklady a náhrady

- Spojení na důležité organizace

5.1.3.  Grafická část

Grafická část bude obsahovat následující aktualizované mapové pohledy, které budou přepracovány do struktury vrstev v souladu s dPP ČR. Tyto budou doplněny o některé vrstvy ze současného dPP ORP Trutnov.  Jedná se o následující mapové pohledy:

- základní mapa

- uživatelská mapa

- povodňové komise

- záplavová území (včetně mapy historických povodní a povodňových značek)

- hlásné profily (včetně profilů “C”) a srážkoměrné stanice

- objekty dPP

- evakuace

- postupové doby

- vodní toky a díla (včetně IV. kategorie)

- doprava (včetně zaplavovaných komunikací a plánovaných objížděk)

- protipovodňová opatření

- místa omezující odtokové poměry

- důležité organizace

- povodňové plány vlastníků nemovitostí – viz poznámka níže

Dále bude grafická část obsahovat jeden mapový pohled, který bude specifický pro ORP

Trutnov a bude nezávislá na dPP ČR (s výhledem jeho publikování v dPP ČR, v případě změny konfigurace dPP ČR). Jedná se o mapový pohled: “Doplňkové informace” (v pohledu budou soustředěny veškeré zbývající vrstvy, které stávající dPP ORP Trutnov zahrnuje. Jedná se o ty vrstvy, které nebudou začleněny do žadného z mapových pohledů modernizovaného dPP ORP Trutnov – uvedených výše)

Nově budou zpracovány vrstvy :

“Vodní díla IV. kategorie” (budou začleněny do mapového pohledu “vodní toky a díla”),

“Síť zásobování teplem” a “Síť zásobování pitnou vodou” (budou začleněny do mapového pohledu “doplňkové informace”,

“Mapa historických povodní a povodňových značek” (bude začleněna do mapového pohledu “záplavová území”),

“Zaplavované komunikace” a “Plánované objížďky” (bude začleněna do mapového pohledu “doprava”).

Poznámka k modulu „Povodňové plány vlastníků nemovitostí“:

Součástí aktualizace dPP bude modul „Povodňové plány vlastníků nemovitostí“, který byl částečně zpracován. Položky databáze těchto PP budou lokalizovány v grafické části. Aplikace povodňových plánů vlastníků nemovitostí AKIS bude v rámci aktualizace upravena tak, aby byla možná vzájemná výměna dat mezi AKIS a systémem hromadného rozesílání SMS Bizz Assistant prostřednictvím GSM modemu, který Město Trutnov pro potřeby varování, vyrozumívání a informování (i pro správní obvod ORP) provozuje. Tato úprava umožní evidenci kontaktních údajů na jednom místě.

Databázi bude možno použít i pro statistické přehledy o počtech ohrožených obyvatel a jako podklad pro tvorbu map ohrožení a rizik.

    - Přílohy

Obecné závazné právní předpisy apod.

6. Aktualizace dat v období po realizaci projektu

Aktualizace dat bude prováděna minimálně 1x ročně a neprodleně při zjištění změny skutečnosti se provede i změna záznamu v dPP, což se týká rovněž údajů vkládaných do Editoru dat dPP ČR. V případě potřeby bude provedena aktualizace povodňových komisí před obdobím a v období zvýšeného povodňového nebezpečí (např. při jarním tání, po výstraze ČHMÚ na bouřky s přívalovými dešti, při dlouhotrvajících a vydatných deštích). V případě zjištění změn u objektů dPP bude provedena aktualizace zpracovatelem, a to v co nejkratším termínu.

U dat uvedených v Editoru dat se využije jeho funkce a po vložení těchto dat do Editoru bude provedena aktualizace dPP. Aktualizace dPP s plnohodnotným mapovým serverem bude prováděna zpracovatelskou firmou jedenkrát ročně za úplatu. Všichni cíloví uživatelé budou proškoleni v rozsahu základního ovládání aplikace včetně editace a exportu dat dPP z centrální databáze POVIS, aby mohli koordinovaně vytvářet či aktualizovat podklady povodňových plánů.

7. Publikování dPP

Aktualizovaný digitální povodňový plán ORP Trutnov bude publikován v internetové aplikaci na webu města Trutnova (veřejná část) a na intranetu MěÚ Trutnov (neveřejné část). Přenositelná verze dPP ORP Trutnov bude poskytnuta na přenosném médiu (DVD) všem členům povodňové komise ORP Trutnov, členům krizového štábu města Trutnova, případně dalším účastníků povodňové ochrany (správci vodních toků), případně složkám IZS. Veřejně přístupný dPP ORP Trutnov se zapíše do evidenčního listu povodňového plánu a bude zpřístupněn v dPP ČR.

8. Výstražný protipovodňový systém - instalace dvou vodoměrných (limnigrafických) stanic a jedné srážkoměrné stanice

Účelem instalace 2 limnigrafických stanic a 1 srážkoměrné stanice v územním obvodu města Trutnova je rozšířit stávající výstražný protipovodňový systém, který využívá povodňový orgán ORP Trutnov a povodňové orgány měst a obcí v jeho správním obvodu. Systém zlepší dostupnost informací o hrozbě povodní a povodňové situaci účastníkům povodňové ochrany, zejména pak informací pro hlásnou povodňovou službu (v obou směrech). Poskytne včasné informace pro obyvatelstvo, a to jak přímo (obyvatelstvo bezprostředně ohrožené), tak prostřednictvím internetu a povodňových orgánů obcí dle povodňových plánů (fyzické osoby, fyzické a právnické podnikající osoby, instituce, provozy, zařízení). Dojde rovněž k doplnění monitorovací sítě ČHMÚ a Povodí Labe s.p. a tedy zahuštění měrných bodů, kde jsou zaznamenávána data využitelná předpovědní povodňovou službou.

V současné době jsou na území správního obvodu ORP Trutnov v provozu 3 limnigrafy a 3 srážkoměry ČHMÚ, 5 srážkoměrů povodí Labe s.p. a 2 limnigrafy města Trutnova s automatizovaným měřením a dálkovým přenosem dat. Data jsou zpřístupněna veřejnosti a povodňovým a krizovým orgánům prostřednictvím internetu. Data ze 2 limnigrafických stanic provozovaných městem Trutnov jsou dostupná vybraným členům povodňového orgánu ORP Trutnov a města Trutnova (a členům krizového štábu) přímo, prostřednictvím mobilních telefonů a je nastaven i systém alarmových SMS.

Data ze 2 nově instalovaných limnigrafických stanic (obdobně jako u již provozovaných limnigrafických stanic městem Trutnov) a 1 srážkoměrné stanice budou zaznamenávána, přenášena a ukládána na zabezpečeném datovém serveru a v grafickém a číselném formátu budou zpřístupněna pro potřeby povodňových orgánů a veřejnosti (a/nebo nadefinovanou skupinu uživatelů – krizový štáb, majitelé nemovitostí, apod.). Základní zobrazení měřených dat bude možné přes webový prohlížeč a prostřednictvím propojení do digitálního povodňového plánu ORP Trutnov. Součástí bude rovněž funkce odesílání alarmových SMS při překročení nastavení limitních hodnot povodňovým, resp. krizovým orgánům a vybraným ohroženým občanům.

8.1. Vodoměrné (limnigrafické) stanice

V rámci projektu budou instalovány dvě vodoměrné (limnigrafické) stanice na následujících tocích:

| Vodní tok | č.h.p. | říční km | ohrožená k.ú. |
| --- | --- | --- | --- |
| Volanovský | 1-01-01-044 | cca 1,0 | Volanov, Staré Buky, Pilníkov, Chotěvice |
| Voletinský | 1-01-02-032 | cca 1,8 | Voletiny, Poříčí |

Limnigrafickou stanici bude tvořit snímač výšky hladiny a měřící jednotka s modemem GSM/GPRS a napájecí zdroj.

Data o měření výšky hladiny ve vodním toku z obou limnigrafických stanic budou za běžného stavu zaznamenávána a zasílána prostřednictvím GSM/GPRS modemu 4x denně. V případě dosažení signálních (limitních) hladin budou zasílána v hodinových až 15 minutových intervalech.

Data budou ukládána na serveru přístupném přes webový prohlížeč a prostřednictvím internetu poskytnuta do mapového pohledu hlásných profilů dPP ORP Trutnov, který je rovněž publikován na webových stránkách města Trutnova. Budou tak i v grafické podobě zpřístupněna povodňovému orgánu města Trutnova, ORP Trutnov a veřejnosti přes internetové rozhraní.

Alarmové SMS budou zasílány třem osobám povodňového orgánu pověřeným příjmem informací dle povodňového plánu města Trutnova a ohroženým obyvatelům nebo majitelům ohrožených nemovitostí v počtu max. 15 osob a to v následujících případech:

- při dosažení úrovně hladin odpovídajícímu 1., 2. a 3. SPA

- při poklesu hladin pod úrovně 1.,2.,3. SPA

- při náhlém (rychlém) nárůstu hladiny

Třem osobám povodňového orgánu pověřeným příjmem informaci dle povodňového plánu města Trutnova bude rovněž zaslána SMS při poruše čidla či nízkém napětí akumulátorů.

8.1.1. Místní význam vodoměrné (limnigrafické) stanice na Voletinském potoce

Stanice umístěná na vodním toku Voletinský potok bude využívána povodňovým orgánem města Trutnova a ORP Trutnov a orientačně i povodňovými orgány obcí ležících níže na řece Úpě neboť Voletinský potok je jejím významným přispívatelem. Stanice bude mít značný význam pro obyvatele žijící nebo vlastnící nemovitost v těsné blízkosti tohoto vodního toku, a to v integrované obci Voletiny, jejichž domy a příslušenství jsou často ohrožovány zejména při přívalových deštích. Těmto občanům budou odesílány alarmové SMS, což ocení zejména ti, kteří většinu dne tráví mimo bydliště (mimo monitorovanou oblast).  Bezprostředně ohrožení majitelé nemovitostí mají o tuto službu zájem.

8.1.2. Místní význam vodoměrné (limnigrafické) stanice na Volanovském potoce

Stanice umístěná na vodním toku Volanovský potok bude využívaná povodňovým  orgánem města Trutnova a ORP Trutnov, povodňovými orgány obcí Staré Buky, Pilníkov a Chotěvice pro posuzování povodňových průtoků při dlouhotrvajících deštích neboť Volanovský potok je významným přispívatelem do Pilníkovského potoka, na kterém dochází k častým rozlivům při dlouhotrvajících i přívalových deštích. Stanice bude mít značný význam pro obyvatele žijící nebo vlastnící nemovitost v těsné blízkosti tohoto vodního toku, a to v integrované obci Volanov, jejichž domy a příslušenství jsou často ohrožovány zejména při přívalových deštích. Těmto občanům budou odesílány alarmové SMS, což ocení zejména ti, kteří většinu dne tráví mimo bydliště (mimo monitorovanou oblast).  Bezprostředně ohrožení majitelé nemovitostí mají o tuto službu zájem.

8.1.3. Umístění snímačů hladiny a měřících jednotek

Snímače hladiny budou v obou případech umístěny na mostních konstrukcích (Voletiny – GPS:  50°35‘8“N; 15°56’4“E, Volanov – GPS: 50°33‘31“N; 15°52‘40“E), které jsou majetkem Města Trutnova. Vhodnost jejich umístění byla projednána s ředitelem pobočky ČHMÚ Hradec Králové a dvěma dalšími kompetentními pracovníky pobočky přímo v terénu, v únoru 2011.  Stanovisko je souhlasné. Stanovisko Povodí Labe s.p. bylo vydané v roce 2010 a je rovněž souhlasné. (Příslušné dokumenty budou doloženy k žádosti o podporu.) Propojení snímače hladiny ve Voletinách s měřící jednotku umístěnou ve vzdálenosti cca 40 m,  která bude společná i pro srážkoměr, bude řešeno bezdrátově.

Snímač hladiny ve Volanově bude propojen s měřící jednotkou kabelem. Měřící jednotka bude umístěna na mostní konstrukci.

8.2. Srážkoměrná stanice

V rámci projektu bude instalována jedna srážkoměrná stanice v k.ú. Voletiny a to v těsné blízkosti tzv. kritického bodu (pro sběrnou plochu průsečíku dané hranice zastavěného území obce s linií dráhy soustředného odtoku s velikostí přispívající plochy ≥ 0,3 km2). Sklon terénu v dané lokalitě je vyšší než 20%. V okruhu cca 5 km se nalézá dalších 16 kritických bodů s příslušnými sběrnými plochami.

Srážkoměrná stanice bude tvořena člunkovým srážkoměrem 500 cm2 pro celoroční provoz (s vyhříváním).

Data o úhrnech srážek za nastavenou časovou jednotku budou za běžného stavu zasílána prostřednictvím GSM/GPRS modemu na server 4x denně, v případě detekce přívalového deště okamžitě a v případě překročení nastaveného limitu úhrnu srážek rovněž okamžitě.

Data budou ukládána na serveru přístupném přes webový prohlížeč a prostřednictvím internetu poskytnuta do mapového pohledu hlásných profilů/srážkoměrných stanic  dPP ORP Trutnov, který je rovněž publikován na webových stránkách města Trutnova. Budou tak i v grafické podobě zpřístupněna povodňovému orgánu ORP Trutnov, města Trutnova a veřejnosti přes internetové rozhraní.

Alarmové SMS budou zasílány třem osobám povodňového orgánu pověřené příjmem informaci dle povodňového plánu města Trutnova v následujících případech:

- při detekci přívalového deště

- při překročení limitu úhrnu srážek

Třem osobám povodňového orgánu pověřeným příjmem informaci dle povodňového plánu města Trutnova bude rovněž zaslána SMS při poruše či přerušení dodávky elektrické energie.

8.2.1. Místní význam srážkoměrné stanice ve Voletinách

Stanice bude mít značný význam pro obyvatele žijící nebo vlastnící nemovitost v blízkosti umístění stanice – v blízkosti dráhy soustředěného odtoku, a to v integrované obci Voletiny, jejichž domy a příslušenství jsou často ohrožovány při přívalových deštích. Těmto občanům budou odesílány alarmové SMS, což ocení zejména v noci, a ti, kteří většinu dne tráví mimo bydliště (mimo monitorovanou oblast). Bezprostředně ohrožení majitelé nemovitostí mají o tuto službu zájem. Vlastníci nemovitostí ve vzdálenějších lokalitách, zejména v lokalitách s vyšším průměrným sklonem terénu a „za“ kritickými body, kde soustředěné voda může způsobit povodeň, mohou využít výše zmíněné zobrazení na internetu.

8.2.2. Umístění srážkoměrné stanice

Stanice bude umístěna na soukromém pozemku (p.p. č. 158/2 k.ú. Voletiny, GPS: 50°35‘10“N; 15°56‘4“E). Majitel dal k tomuto souhlas. (Příslušné doklady - prohlášení vlastníka, souhlas s instalací na dobu min. pěti let atd. budou připojeny k žádosti o podporu). Zároveň bude majitelem pozemku zajištěna ochrana stanice, údržba a napájení stanice el. energií. Náklady budou hrazeny na základě smlouvy. Není nutno řešit elektrickou přípojku, tato se v dané lokalitě nachází, a to na sousedním pozemku téhož vlastníka. Propojení srážkoměr – měřící jednotka bude realizováno kabelovým propojením do vzdálenosti cca 15 m. Vhodnost umístění srážkoměrné stanice byla projednána s ředitelem pobočky ČHMÚ Hradec Králové a dvěma dalšími kompetentními pracovníky pobočky přímo v terénu, v únoru 2011. Stanovisko je souhlasné. (Příslušné dokumenty budou doloženy k žádosti o podporu.)

# 9. Položkový rozpočet (rámcový)

|  | Činnost | Množství | Jednotková cena Kč bez DPH | Celková cena Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Digitální povodňový plán ORP Trutnov celkem |  |  | 274 000,- |
| 1 | HTML aplikace Trutnov |  |  |  |
| 1.1 | Verifikace a doplnění textové části digitálního povodňového plánu včetně grafických úprav | 1 | 25 000,- | 25 000,- |
| 1.2 | Prolinkování a propojení textové části s mapou | 1 | 15 000,- | 15 000,- |
|  | HTML aplikace celkem |  |  | 40 000,- |
| 2 | Mapová část |  |  |  |
| 2.1 | Transformace projektu dPP ČR do povodňového plánu ORP Trutnov | 1 | 5 000,- | 5 000,- |
| 2.2 | Konfigurace mapového projektu a začlenění lokálních dat | 1 | 8 000,- | 8 000,- |
| 2.3 | Zpracování uživatelských šablon mapového projektu pro formátování výstupů z digitálního povodňového plánu | 1 | 17 000,- | 17 000,- |
| 2.4 | Verifikace a doplnění mapových vrstev dPP ORP Trutnov |  |  |  |
|  | Povodňové komise | 1 | 500,- | 500,- |
|  | Záplavová území (včetně Q5, 20, 100, ledové jevy, území ohrožená povodněmi, obytné domy ohrožené povodněmi ) | 1 | 1 000,- | 1 000,- |
|  | Hlásné profily (včetně C a jejich on-line propojení) | 1 | 3 000,- | 3 000,- |
|  | Objekty (ohrožené, ohrožující, atd.) | 1 | 4 000,- | 4 000,- |
|  | Evakuace (evakuační místa, shromaždiště, evak. Střediska, přijímací střediska, evakuační trasy, nouzové ubytování, stravování) | 1 | 4 500,- | 4 500,- |
|  | Postupové doby | 1 | 1 500,- | 1 500,- |
|  | Vodní toky a díla | 1 | 1 500,- | 1 500,- |
|  | Doprava | 1 | 1 500,- | 1 500,- |
|  | Protipovodňová opatření | 1 | 1 500,- | 1 500,- |
|  | Místa omezující odtokové poměry | 1 | 1 500,- | 1 500,- |
|  | Důležité organizace | 1 | 1 500,- | 1 500,- |
| 2.5 | Zpracování nových mapových vrstev |  |  |  |
|  | Vodní díla IV. kategorie | 1 | 10 000,- | 10 000,- |
|  | Historické povodně a povodňové značky | 1 | 10 000,- | 10 000,- |
|  | Zaplavované komunikace a plánované objížďky | 1 | 10 000,- | 10 000,- |
|  | Síť zásobování teplem a zásobování pitnou vodou | 1 | 10 000,- | 10 000,- |
| 2.6 | Zpracování mapového pohledu Doplňkové informace | 1 | 12 000,- | 12 000,- |
|  | Mapová část celkem |  |  | 104 000,- |
| 3 | Povodňové plány vlastníků nemovitostí |  |  |  |
| 3.1 | Aktualizace databáze vlastníků nemovitostí AKIS | 1 | 55 000,- | 55 000,- |
| 3.2 | Úprava aplikace AKIS | 1 | 35 000,- | 35 000,- |
| 3.3 | Propojení aplikace AKIS a Bizz SMS Assistant | 1 | 10 000.- | 10 000,- |
|  | Povodňové plány vlastníků nemovitostí celkem |  |  | 100 000,- |
| 4 | Školení a testování dPP |  |  |  |
| 4.1 | Proškolení uživatelů digitálního povodňového plánu | 1 | 25 000,- | 25 000,- |
| 4.2 | Testování a vyhodnocení funkčnosti digitálního povodňového plánu | 1 | 5 000,- | 5 000,- |
|  | Školení a testování dPP celkem |  |  | 30 000,- |
| 5 | Limnigrafické stanice celkem |  |  | 150 000.- |
| 5.1 | Dodávka a montáž vodoměrné stanice včetně měřící jednotky, akumulátoru a příslušenství | 2 | 60 000,- | 120 000,- |
| 5.2. | Zabezpečení proti odcizení a poškození – ochranné kryty | 2 | 5 000,- | 10 000,- |
| 5.3 | Hydrometrie, kalibrace, nastavení paramertů a ověření datových přenosů | 2 | 10 000,- | 20 000,- |
|  | Instalace limnigrafických stanic celkem |  |  | 150 000,- |
| 6 | Srážkoměrná stanice celkem |  |  | 41 000,- |
|  | Dodávka a montáž srážkoměrné stanice včetně příslušenství a stojanu | 1 | 25 000,- | 25 000.- |
|  | Síťový zdroj a propojení | 1 | 8 000,- | 8 000,- |
|  | Kalibrace, odladění software | 1 | 3 000,- | 3 000,- |
|  | Odměna za údržbu a ochranu srážkoměrné stanice po dobu 5 let | 1 | 5 000,- | 5 000,- |
|  | Instalace srážkoměrné stanice celkem |  |  | 41 000,- |
|  | Modernizace digitálního povodňového plánu ORP Trutnov a zkvalitnění hlásné povodňové služby celkem |  |  | 465 000,- |

Žadatel Město Trutnov bere v úvahu podmínku kofinancování 10 % uznatelných nákladů z vlastních prostředků.

V Trutnově dne 14. červena 2011

…………………………………

Mgr. Ivan Adamec

starosta

10. Harmonogram projektu

| Etapa | Činnost | 2011 |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI |
| Příprava projektu | Zpracování projektu a rozpočtu projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zpracování a podání žádosti o dotaci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Výběrová řízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uzavření smluv s vybranými dodavateli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitální povodňový plán ORP | Transformace/aktualizace textové části (HTML aplikace, texty, tabulky) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozšíření/aktualizace grafické části (databáze, vrstvy, mapové pohledy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktualizace databáze vlastníků nemovitostí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Školení uživatelů dPP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limnigrafické stanice a srážkoměr | Dodávka a montáž limnigrafů a srážkoměru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Seznam dokumentů přiložených k žádosti o podporu

    - Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ ze dne 7.4.2008, č.j. 253/2001 7112

    - Pověření osoby k jednání se SFŽP statutárním zástupcem ze dne 29.6.2011

    - Čestné prohlášení ze dne 29.6.2011

    - Výpis z katastru nemovitostí  - p.p.č. 157/6, katastrální území Voletiny ze dne 12.7.2011

    - Výpis z katastru nemovitostí - p.p.č. 658/1, katastrální území Volanov ze dne 12.7.2011

    - Výpis z katastru nemovitostí – p.p.č. 158/2, katastrální území Voletiny ze dne 14.7.2011

    - Stanovisko Povodí Labe, s.p. ze dne 29.6.2011, č.j.: VHD/11/17182

    - Povolení příslušného vodoprávního úřadu dle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, k instalaci limnigrafů ze dne 23.6.2010, č.j. 2010/6927/ŽP/PES

    - Povolení příslušného stavebního úřadu k umístění srážkoměru ze dne 11.7.2011, zn.: 2011/7386/V/KOP, č.j.: 44285/2011

    - Stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství z hlediska potřeb životního prostředí ze dne 16.6.2011, zn.: 11280/ZP/2011

    - Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny – Městského úřadu Trutnov, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 15.6.2011, č.j.: 2011/6497/ŽP/ZAM

    - Odborný posudek projektu vydaný Ministerstvem životního prostředí, odborem ochrany vod dne 16.6.2011, č.j.: 1501/740/11, 47865/ENV/11

    - Stanovisko Českého hydrometeorologického ústavu ze dne 21.6.2011, č.j.: P11003994

    - Stanovisko Ředitelství hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje ze dne 11.7.2011

    - Vyjádření Městského úřadu Trutnov, majetkového odboru ze dne 13.7.2011, zn.: 2011/7536/M/PEI

    - Prohlášení vlastníků pozemku p.p.č. 158/2, katastrální území Voletiny o vlastnictví pozemku včetně souhlasu s realizací opatření a umožnění následné péče a údržby po dobu nejméně 5 let od ukončení realizace (srážkoměr)

    - Kopie katastrální mapy se zákresem umístění zařízení ze dne 13.7.2011 – k.ú. Voletiny

    - Kopie katastrální mapy se zákresem umístění zařízení ze dne 13.7.2011 – k.ú. Volanov

    - Stanovisko Správy Krkonošského národního parku ze dne 7.7.2010, zn.: KRNAP 05567/2010